R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SUPETAR

GRADONAČELNICA

KLASA:

URBROJ:

Supetar, 14.09.2015.

PREDSJEDNIKU

GRADSKOG VIJEĆA

- Gosp.Mate Martinić

Predmet:  Izvješće o radu Gradonačelnice  Grada Supetra

za razdoblje od siječnja do lipnja 2015.

Dana 14.rujna 2015.. godine, donijela sam Izvješće o radu za razdoblje od od 01. siječnja do  31.lipnja  2015. godine, sukladno članku 48. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, broj 09/09. i 04/13.).

Budući je temeljem odredbe članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.) utvrđena obveza izvršnog čelnika da dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu, dostavljam predmetno Izvješće.

S poštovanjem,

Prilog: - Izvješće o radu

GRADONAČELNICA

Ivana Marković, mag.oec.

IZVJEŠĆE O RADU

GRADONAČELNICE GRADA SUPETRA

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2015.

PRVI DIO:

OSVRT GRADONAČELNICE NA RAD IZVRŠNE  VLASTI GRADA SUPETRA U  RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2015.

DRUGI DIO:

IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNIH ODJELA GRADA SUPETRA

Prilog 1. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

Prilog 2. Odsjek za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom

Prilog 3. Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Prilog 4. Odsjek za gradske prihode

Prilog 5. Odsjek proračun i financije

Prilog 6. Odsjek za komunalno redarstvo

I.	UVOD

Temeljem odredbe članka 35.b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.) i čl. 48. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, broj 09/09. i 04/13.) gradonačelnica Grada Supetra, donosi

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE

GRADA SUPETRA

- za razdoblje od od 01. siječnja   do 30.lipnja  2015.

Na temelju članka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« br. 109/07. i 125/08.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Supetra je nakon izbora održanih 02. lipnja 2013. donijelo Odluku o objavi rezultata izbora za izbor gradonačelnika Grada Supetra.

Predmetnom Odlukom za gradonačelnicu  Grada Supetra  izabrana je kandidatkinja Ivana Marković, a za zamjenika gradonačelnice Šimica Dragičević.

Odluka je postala pravomoćna  na dan 07. lipnja 2013.  godine s kojim danom su dužnosnici i stupili na dužnost.

Dana 10. lipnja 2013. godine gradonačelnica je predala obavijest, KLASA: 022-06/13-01/0025, URBROJ: 2104/01-02-02/1-13-1 o načinu obavljanja svoje dužnosti, a koje se prihvatila profesionalno, sve u sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Dana 13. lipnja 2013. godine Pročelnik JUO-a Grada Supetra je donio odluku o početku i načinu obnašanja dužnosti za Gradonačelnicu, KLASA: 080-01/13-01/05, URBROJ: 2104/01-03-01/1-13-1, a sukladno članku 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Dana 10. lipnja 2013. godine zamjenik gradonačelnice je predao obavijest, KLASA: 080-01/13-01/02, URBROJ: 15-13-1 o načinu obavljanja svoje dužnosti, a koje se prihvatio volonterski, sve u sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Dana 13. lipnja 2013. godine Pročelnik JUO-a Grada Supetra je donio odluku o početku i načinu obnašanja dužnosti za gradonačelnicu, KLASA: 080-01/13-01/06, URBROJ: 2104/01-03-01/1-13-1, a sukladno članku 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

II .	DJELOKRUG GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(»Narodne novine« br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.) i članka 46. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, broj 09/09. i 04/13.) utvrđeno je da gradonačelnik zastupa Grad Supetar  i nositelj je izvršne vlasti Grada Supetra.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

-	priprema prijedloge općih akata,

-	izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-	utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

-	upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

-	odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Supetra čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-	upravlja prihodima i rashodima Grada,

-	upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-	odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-	donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-	imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-	imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-	utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,

-	predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-	razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-	obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja odjela za gospodarenje nekretninama,

-	imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

-	donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-	sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-	donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

-	daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-	do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-	utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

-	provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima,

-	organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

-	usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-	nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-	daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-	obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-	obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima,

-	radi obavljanja poslova trajnog ili privremenog savjetovanja, te pružanja intelektualnih usluga od vanjskih suradnika, gradonačelnik ima pravo izbora savjetnika i ostalih stručnjaka iz kruga stručno zastupljenih osoba. Pitanje sredstava za naknadu troškova se utvrđuju i planiraju Proračunom Grada.

Odlukom od 20. lipnja 2013. godine, KLASA: 080-01/13-01/07, URBROJ: 2104/01-02-02/1-13-1, gradonačelnica Grada Supetra povjerila je svome zamjeniku – ŠIMICI DRAGIČEVIĆU, iz Supetra, Put Višćica bb, obavljanje slijedećih poslova iz svog djelokruga:

-	sve poslove koji se odnose na prostorno uređenje, što uključuje poslove vezane za raspisivanje natječaja za izradu izmjene PPU Grada Supetra, te svih urbanističkih planova i s tim u svezi pripreme odgovarajućih nacrta ugovora i odluka;

-	sve poslove vezane za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama u gospodarskoj zoni Žedno-Drage, što uključuje pisanje požurnica prema nadležnim pravosudnim tijelima i upravnim tijelima, uvid u sudske i upravne spise, razgovore sa odvjetnicima i geodetima kojima je povjereno obavljanje tog posla;

-	sve poslove vezane za pripremu nacrta odluke za prodaju nekretnina u gospodarskoj zoni Žedno-Drage, te drugih nekretnina na području Grada Supetra;

-	sve poslove vezane za preseljenje garaže Brač prijevoza na zamjensku lokaciju u gospodarskoj zoni, pa je u tom smislu ovlašten i dogovarati nacrte sporazuma za mirno rješenje sadašnjih sudskih sporova vezanih za vlasništvo nad prostorom sadašnje garaže Brač prijevoza;

-	sve poslove vezane za preseljenje ININ-e postaje za gorivo na zamjensku lokaciju u gospodarskoj zoni, pa je u tom smislu ovlašten i dogovarati nacrte sporazuma z mirno rješenje sadašnjih sudskih sporova vezanih za vlasništvo nad prostorom ININ-e postaje za gorivo;

-	sve poslove vezane za uknjižbu Grada Supetra na nekretninama „Veli plac“ i „Mali  plac  što uključuje razgovore  sa strankama koje vode sudske sporove vezane za vlasništvo tih nekretnina radi sporazumnog rješenja tih sporova;

Pri obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnice je dužan pridržavati se uputa gradonačelnice. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnice za njihovo obavljanje.

III.	METODOLOGIJA RADA GRADONAČELNICE

U uredu gradonačelnice svakodnevno se održavaju kolegiji najužeg tima suradnika. Zajednički kolegij pročelnika sa gradonačelnicom i zamjenikom gradonačelnice održavaju dnevno. Osim svakodnevnih konzultacija, gradonačelnica je uvela i tjedne sastanke sa voditeljima odsjeka, te sa odgovornim osobama u gradskim tvrtkama i ustanovama. Sastanci se održavaju radi tjednih rasporeda dužnosti službenika, praćenja stanja, planiranja i realizacije strateških projekata, proučavanje i razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga.

U ovom polugodišnjem razdoblju izvršna vlast je osigurala pripremu materijala, prethodno razmatranje od brojnih stručnih i radnih tjela, obrazloženje i zakonsku podlogu za donošenje akata u formi koja jamči stručnu utemeljenost i zakonitost donesenih odluka.

U vezi sa pitanjima u nadležnosti gradske izvršene vlasti, gradonačelnica, zamjenik gradonačelnice redovito održavaju sastanke i konzultacije s predstavnicima resornih državnih  ministarstvima,predstavnicima županije, ravnateljima, predstavnicima državnih agencija i tvrtka.

Ured gradonačelnice ima odlični suradnju sa predsjednikom Vijeća Grada Supetra gosp. Petrom Maričićem s kojim se konzultira oko svih važnijih pitanja , a pogotovo oko onih koja su u nadležnosti gradskog Vijeća.

IV.	JAVNOST RADA I OSTALE PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI GRADONAČELNICE

Gradonačelnica i njezin zamjenik sudionici su brojnih manifestacija a posebno onih koji se održavaju tradicionalno na određene datume. U izvještavanom razdoblju prisustvovala sam   brojnim svečanim sjednicama ostalih bračkih općina, brojnim otvaranjima izložba, muzeja i sl. događanjima.

Od protokolarnih primanja izdvajamo slijedeća:

-potpredsjednica Vlade Milanka Opačić radi potpisivanje sporazuma o oprostu dugova najugroženijim građanima Grada Supetra ,

-ministar turizma Darko Lorencin radi razgovora o turističkim planovima i razvojnim projektima,

-potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva i  EU Fondova Branko Grčić radi gradskih investicija koje se financiraju kroz njegov  resor (dvorana, investicije u zonu Žedno Drage) ,

- delegacija i gradonačelnika iz grada Tokaja (Dani Tokaja u Supetru),

-ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras i ministar uprave Arsen Bauk povodom proslave Dana Grada Supetra.

Delegacija Grada Supetra posjetila je grad Tokaj radi potpisivanja ugovora o bratimljenju između ova dva Grada i buduće suradnje na svim poljima a posebno radi ostvarenja zajedničkih EU projekata.

Rad gradonačelnice  je javan. Uvedena je praksa primanja građana utorkom i četvrtkom te je nastavljeno  informiranje građana putem gradske web stranice, gradskog informativnog mjesečnika i što je novost, putem službene facebook stranice Ivana Marković – Gradonačelnica Grada Supetra, kao i ostalih pisanih medija. Gradonačelnica nastoji biti na raspolaganju svim građanima koji dolaze sa raznim upitima i problemima koji ih muče u njihovom svakodnevnom životu.

Svakodnevne aktivnosti gradonačelnice i njezinog zamjenika usmjerene su na izvršavanje  obveza sukladno zakonskim ovlaštenjima, za dobrobit Grada, odnosno njegovih građana, u okviru financijskih mogućnosti ograničenih, gospodarskim i uopće financijskim mogućnostima subjekata od kojih ovisi punjenje proračuna.

Iz izvještajnog razdoblja izdvajamo:

- Financijska stabilnost ,uknjižena imovina

Nakon dugogodišnje blokade računa u  proteklom razdoblju sasvim konsolidirali  smo  financije Grada Supetra. Intenzivno smo  radili  na rješavanju  sudskih sporova koje su godinama gušili Grad te onemogućavali daljnji razvoj i investicije u Gradu. Veliki pozornost smo posvetili sređivanju imovinsko-pravnih odnosa te uknjižbi imovine koje je davno već trebala biti gradska. U proteklom razdoblju riješeno je više od deset sudskih sporova ,neki od njih milijunske vrijednosti. Nažalost , Grad Supetar vodi još nekoliko sudskih sporova starih  više  desetaka godina i to milijunskih vrijednosti,a  koje će trebati rješavati u narednom razdoblju.

POSTIGNUTO:

-Podmireno više od 24 mil kuna dugova,

-Manjak iz prethodnih godina sa 12.247.434 kn smanjen na 3.504.881 kn,

-Pozitivan trend prihoda u prva tri mjeseca 2015., u  odnosu na isto razdoblje 2014.

godine povećani su za 26%. te iznose 4.990.777,00 kuna te Grad završio kvartal sa dobiti ,

-Pokrenuti brojni pojedinačni ispravni zemljišno knjižni postupci radi uknjižbe

prava vlasništva Grada Supetra (predio Mali plac i oko njega, zemljište pokraj dječjeg vrtića u Splitskoj...)

-Izrada strateških dokumenata Grada Supetra

- Plan razvoja Grada Supetra do 2020.godine

Svjesni razvojnih potencijala koje grad Supetar ima, koncem 2014.godine,  pokrenuli smo proces izrade strateškog dokumenta“Plan razvoja Grada Supetra do 2020.“  kojem je najveći izazov stvoriti preduvjete  za razvoj grada što možemo učiniti jedino ako povećamo efikasnost i stavimo u funkciju sve raspoložive resurse koje posjedujemo a  takav pristup zahtjeva strateško promišljanje i konsenzus svih sudionika kod definiranja pravaca razvoja što bi, u konačnici, rezultiralo zajedničkom vizijom i konkretnim radom na razvoju grada kroz brojne projekte.

Uz definiranje razvojnih pravaca naše lokalne zajednice navedeni strateški dokument je i osnovna za povlačenje sredstava iz fondova EU  i isti mora biti usklađen sa politikom i strateškim smjernicama regionalnog i ruralnog razvoja na razini EU, RH i naše Županije. Izvršitelj ove aktivnosti je sam Grad Supetar. Proces izrade strateškog dokumenta je dugotrajan uz poštivanje zadane metodologije rada koja počiva na nekoliko pristupa od čega je prvo načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora.

ODRAĐENO:

- Osnovana Radna skupina od djelatnika Gradske uprave,

- Dana 04.ožujka u Gradskoj vijećnici osnovano je Partnersko  vijeće  za savjetovanje i sudjelovanje u  izradi strateškog dokumenta  koje broji 42 člana i sastoji se od predstavnika različitih sektora,

- U tijeku je izrada prvog dijela Plana, osnovne analize, koja se temelji na istraživačkom i analitičkom pristupu.  Proces, uz prikupljanje i obradu podataka, obuhvaća intervjue sa predstavnicima različitih sektora života u gradu te planira anketiranje građana i poslovnih subjekta na području grada, rad fokus grupa na određene teme što će omogućiti kvalitetnu ocjenu sadašnjeg stanja grada, kao i definirati mogućnosti za razvoj grada (SWOT). Analitički dio daje osnovu za daljnje utvrđivanu vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera razvoja. Navedene aktivnosti su predviđene za jesen 2015.godine.

- Strategija razvoja turizma do 2020.

Istovremeno, Grad Supetar i TZG su u siječnju 2015.godine  pokrenuli izradu sektorskog strateškog dokumenta “Strategije razvoja turizma Grada Supetra za razdoblje 2015. – 2020. Godine”  i isti zadatak povjeren je Institutu za turizam koji je jedini znanstveni javni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanje i konzalting u turizmu.  Grad Supetar i TZG svakako nastankom ovog strateškog  dokumenta žele usvojiti integrirani pristup turističkom razvoju i upravljanju koji uvažava razvojne aspekte poduzeća, turističke destinacije i nacionalnu turističku politiku, te kroz definirane turističke aktivnosti sudjelovati u konkurentnosti hrvatskog turizma utemeljenoj na postulatima razvoja i zajedničke vizije. Radi ekonomičnosti se rad na oba strateška dokumenta isprepleće i umrežava čime se sprječava rasipanje sredstava i ponavljanje određenih aktivnosti.

Projektna dokumentacija

Najveći dio protekle godine intenzivno smo radili na pripremi projektne dokumentacije bez koje nije moguće pristupiti ni na jedan natječaj. Uslijed priprema za  natjecanja na  Fondove i razne natječaje izradili smo  i izrađujemo raznu dokumentaciju koja je oduzela mnogo vremena i podosta financijskih sredstava .

Projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu gospodarske zone ''Žedno drage'' (faza I,II-glavni projekt, faza III-idejni projekt, faza IV-idejni i glavni projekt),

Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića ''Mrvica'',

Projekt dogradnje novog dječjeg vrtića ''Mrvica'',

Projekt dječjih igrališta u vrtiću ''Mrvica'' i dječjeg igrališta u Mircima,

Projekt rekonstrukcije Rive u Splitskoj,

Idejno rješenje reciklažnog dvorišna,

Projekt nove zgrade DVD-a Supetar,

Idejni i glavni projekt sanacije deponija ''Kupinovica''

Projekt sanacije dubinskog požara na deponiju ''Kupinovica'

Projekt rekonstrukcije i adaptacije zgrade Lučke kapetanije

Od 01.srpnja 2014 godine je pri Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra osnovan Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti. Jedan od osnovnih zadataka Odsjeka su poslovi vezani uz aktivnosti izrade i provođenja strateških i operativnih programa poticanja razvoja lokalnog gospodarstva,  aktivnosti vezane uz povezivanje i predstavljanje poduzetnika, i praćenja aktualnih natječaja na lokalnoj i nacionalnoj razini. U izvještajnom razdoblju je odrađeno:

-Završena Studija opravdanosti GPZ "Žedno-Drage", te je navedena zona upisana u jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture koju vodi Ministarstvo poduzetništva i  obrtništva

-Provedeni su natječaji za dodjelu stipendija, energetsku učinkovitost obiteljskih kuća te za dodjelu sredstava za redovan rad udruga, kao i za pojedinačne projekte udruga.

-Izrađen je  Program potpora poljoprivredi  na području Grada Supetra za 2015-2016, na koji je ishođena  prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva,te je u suradnji sa Splitsko dalmatinskom županijom objavljen i proveden natječaj za sufinanciranje nabave sadnog materijala na području Grada Supetra

Uspješno je izvršena prijava na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva za prostorno uređenje,Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te upravnih odjela Splitsko dalmatinske županije i to Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Upravni odjel za pomorstvo i turizam i Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša.

U tijeku su i pripreme Grada za prijavu projekata na programe ruralnog razvoja, gdje je na netom završeni natječaj prijavljena izrada Strategije razvoja turizma za razdoblje 2015-2020. Jedna od aktivnosti je i kontakt sa gradovima i općinama iz EU i rad na zajedničkim projektima.

IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNIH ODJELA GRADA SUPETRA

Prilog 1. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

I. ODRŽANE SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Održano je 4 (četiri) sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra, i to:

20. sjednica, dana 9. ožujka 2015. godine, sa slijedećim točkama dnevnog reda:

- Tematska sjednica „Turizam i pripreme turističke sezone 2015. godine.“

21. sjednica , dana 23. ožujka 2015. godine, sa slijedećim točkama dnevnog reda:

- Raspravljanje i usvajanje „Odluke o izradi strategije razvoja turizma na području Grada Supetra za razdoblje 2015. - 2020“, - Raspravljanje i usvajanje “Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Supetra”, - Raspravljanje i usvajanje “ Zahtjeva za pokretanje postupka osnivanja lučke uprave Grada Supetra”, - Raspravljanje i usvajanje: „Prijedloga za uvrštavanje u izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-Dalmatinke županije”, - Raspravljanje i usvajanje „Odluke o stjecanju zemljišta – nekretnine čest. zem. 522/24 k.o. Supetar“, - Raspravljanje i usvajanje “Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja”, - Raspravljanje i usvajanje “Odluke o izboru Komisije za javna priznanja Grada Supetra“, - Raspravljanje i usvajanje  „Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u 2015. godini“, - Raspravljanje i usvajanje „Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u 2014.godini“, - Raspravljanje i usvajanje „Izmjene Plana gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje 2013-2019. godine“, - Raspravljanje i usvajanje„Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mrvica“, - Raspravljanje i usvajanje „Suglasnosti za stjecanje prava vlasništva na nekretnini čest. zgr. 149. i čest. zem. 	422/11 ZU 951 k.o.“, - Raspravljanje i usvajanje „Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine“, - Raspravljanje i usvajanje „Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na  	području Grada Supetra“, - Raspravljanje i usvajanje: „Odluke o izmjeni Odluke o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone“.

22. sjednica, dana 1. lipnja 2015. godine, sa slijedećim točkama dnevnog reda:

- Raspravljanje i usvajanje „Zaključka  Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Supetra o mirovanju mandata Marijane Šemanović“, - Raspravljanje i usvajanje  „Zaključka Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Supetra o ostavci na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Petra Maričića, - Raspravljanje i usvajanje „Zaključka  Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Supetra  o izboru predsjednika i potpredsjednika  Gradskog vijeća, - Raspravljanje i usvajanje „Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Supetra”, - Raspravljanje i usvajanje

„Odluke o socijalnoj skrbi Grada Supetra“, - Raspravljanje i usvajanje “Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Narodne knjižnice u Supetru”, - Raspravljanje i usvajanje „Reblansa Proračuna Grada Supetra“, - Raspravljanje i usvajanje „Prijedloga Odluke o zamjeni nekretnina u gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno –Drage“.

23. sjednica, dana 18. lipnja 2015. godine, sa slijedećim točkama dnevnog reda:

- Raspravljanje i usvajanje „Izvršenje  Proračuna Grada Supetra za 2014. godinu“, - Raspravljanje i usvajanje „Zaključka o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu“, - Raspravljanje i usvajanje „Prijedloga „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu“, - Raspravljanje po pitanju donošenja presude Županijskog suda u Splitu u predmetu utvrđenja prava vlasništva na nekretnini čest. zem. 842/3 i 845 K.O. Supetar („Veli plac“), - Davanje informacije o postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Supetra, - Raspravljanje i usvajanje „Zaključka o odobrenju postavljanja kioska na površini neposredno jugozapadno od igrališta za male sportove „Mali plac“ u istočnom dijelu ulice Put Vele luke u Supetru u  vlasništvu tvrtke Berica“ d.o.o. – Nerežišća“, - Zaključka o odobrenju postavljanja samoposlužnog ledomata na površini neposredno jugozapadno od igrališta za male sportove „Mali plac“ u istočnom dijelu ulice Put Vele  luke u Supetru u vlasništvu tvrtke Berica“ d.o.o. – Nerežišća“, - „Zaključka za postavljanje montažnog objekta – drvene kućice na površini neposredno istočno od paviljon „Oleander“ u hotelskom naselju „Svpetrvs hoteli „ d.d. sa sjeverne strane sjevernog nogostupa u središnjem dijelu ulice Put Vele luke u vlasništvu  tvrtke „Svpetrvs hoteli“ d.d. Supetar“, - Raspravljanje i usvajanje „Odluka o dodjeli javnih priznanja“.

II. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SUPETRA

U 10 (deset) brojeva Službenog glasnika Grada Supetra objavljeno je 47 odluka, kako slijedi:

Službeni glasnik Grada Supetra br. 01/15. od dana 5. siječnja 2015. godine:

1. IZMJENA Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog

odjela Grada  Supetra,

2. PLAN prijma u službu Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra za 2015. godinu,

3. PLAN prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra za 2015. godinu,

4. PROGRAM stručnog osposobljavanja osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada    Supetra;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 02/15. od dana 26. siječnja 2015. godine:

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti kuća na području Grada Supetra“;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 03/15. od dana 11. ožujka 2015. godine:

6. ZAKLJUČAK – imenovanje Partnerskog vijeća Grada Supetra,

7. ZAKLJUČAK – izmjena Zaključka o imenovanju Partnerskog vijeća Grada Supetra,

8. Program potpora poljoprivredi na području Grada Supetra za razdoblje 2015-2016. godine,

9. ODLUKA – Skupština K.D. Grad d.o.o.,

10. ODLUKA- imenovanje nadzornog odbora K.D. Grad d.o.o.;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 04/15. od dana 24. ožujka 2015. godine:

11. ODLUKA  o izradi strategije razvoja turizma na području Grada Supetra

za razdoblje 2015-2020,

12. ODLUKA o stjecanju zemljišta - nekretnine čest. zem. 522/24 k.o. Supetar,

13. ODLUKA o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja,

14. O D L U K A o izboru Komisije za javna priznanja Grada Supetra,

15. ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra za 2015. godinu,

16. ZAKLJUČAK o donošenju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u 2014. godini,

17. ODLUKA o dopuni Plana gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje 2013.- 2019.,

18. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mrvica,

19.  ZAKLJUČAK, KLASA: 940-01/14-01/04,

20. ODLUKA o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,

21. ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Supetra,

22. ODLUKA o izmjeni Odluke o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 05/15. od dana 25. ožujka 2015. godine:

23. ZAKLJUČAK o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Supetra u 2015. godini;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 06/15. od dana 15. travnja 2015. godine:

24. Izmjene i dopune Plana lokacije za korištenje javnih površina na području Grada Supetra;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 07/15. od dana 19. svibnja 2015. godine:

25. ODLUKA o dopuni Odluke o najnižim naknadama za korištenje javnih površina na području Grada Supetra,

26. PLAN operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Grada Supetra,

27. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata i parkirališta za vozila sa dozvolom;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 08/15. od dana 19. svibnja 2015. godine:

28. ODLUKA o imenovanju članova povjerenstva za provođenje posebnog ispita za vozače auto taksi vozila,

29. PRAVILNIK  o posebnom ispitu za vozače auto taksi vozila sa Programom ispita,

30. ODLUKA o dopuni Odluke o visini zakupnina u postupku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasnosti –korištenju Grada Supetra;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 09/15. od dana 2. lipnja 2015. godine:

31. ZAKLJUČAK, KLASA: 021-05/15-01/05,

32. ZAKLJUČAK, KLASA: 021-05/15-01/06,

33. ZAKLJUČAK, KLASA :013-01/15-01/04,

34. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Supetra,

35. ODLUKA o socijalnoj skrbi,

36. ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice u Supetru,

37. IZMJENA  i dopunama Proračuna Grada Supetra za 2015. godinu,

38. ODLUKA  o zamjeni nekretnina u gospodarsko – poslovnoj zoni „Žedno –Drage“;

Službeni glasnik Grada Supetra br. 10/15. od dana 19. lipnja 2015. godine:

39. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine,

40. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Supetra za životno djelo,

41. Oduka o dodjeli Priznanja počasnog građanina Grada Supetra,

42. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Supetra – skupna,

43. Odluka o dodjeli Plakete Grada Supetra,

44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,

45. Zaključak, KLASA: 351-01/15-01/11,

46. Odluka o izvođenju radova od posebnog interesa za Grad Supetar,

47. Odluka o izmjeni Odluke o najnižim naknadama za korištenje javnih površina na području Grada Supetra.

III. SOCIJALNI PROGRAM

- Temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na određene oblike pomoći iz Socijalnog programa Grada Supetra u referentnom razdoblju dodijeljeno je sa osnove pomoći za pogrebne troškove 20.000,00 kn za 10 korisnika pomoći; sa osnove jednokratne pomoći roditeljima novorođene djece dodijeljeno je 32.000,00 kn za 6 korisnika po navedenom osnovu, te sa osnove novčanih pomoći dodijeljeno je 30.125,00 kn.

- IV. SUDSKI POSTUPCI

- U privitku prilažem popis sudskih predmeta u kojima se Grad Supetar nalazi bilo na aktivnoj, bilo na pasivnoj strani:

| Red br. | Naziv spora | Oznaka | Vrijednost spora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IGOR KOLIMBATOVIĆ/tuženik | OVRV-144/09 | 346.202,14 |
| 2. | TANJA RUŽIČIĆ/tuženik | P-22/10 | 101.000,00 |
| 3. | JELENA AURER /predlagatelj | R1-57/07 |  |
| 4. | KORNELIJA MILNARIĆ/tužitelj | P-12/06 |  |
| 5. | BUMES DOO/tužitelj | 25P-620/12 | 280.000,00 |
| 6. | BUMES DOO/tužitelj | 25P-620/12 | 78.811,66 |
| 7. | REPUBLIKA HRVATSKA /tužitelj | P-2101/11 |  |
| 8. | MLADEN RADOŠEVIĆ/ tužitelj | P-569/07 | 1.154.130,00 |
| 9. | PREDRAG VINČIĆ/tužitelj | Pi-267/12 | 776.050,48 |
| 10. | BRENTOS doo/ovršenik | OVRV.-260/11 | 15.063,51 |
| 11. | GORDANA TOPIĆ/ovršenik | OVRV-514/12 | 4.690,00 |
| 12. | MILAN HERAK/tužitelj | P-569/05 | 89.138,72 |
| 13. | ALEKSANDRA MLADENOVIĆ/tužitelj | P-42/06 | 3.100,00 |
| 14. | VINKA GOSPODENTIĆ i dr./ovrhovoditelji | OVRV3-12 |  |
| 15. | VINKA GOSPODENTIĆ i dr./tuženica- protutužitelji | P-264/07 |  |
| 16. | IGOR KOLIMBATOVIĆ Idr. /tužitelj | P-148/12 | 674.700,00 |
| 17. | GRAD SUPETA/predlagatelj | Z-2801/11 |  |
| 18. | SVPETRVS HOTELI D.D./tuženik | P-557/10( prije P-325/09) | 100.001,00 |
| 19. | SVPETRVS HOTELI D.D./tuženik | P-56/08 | 100.001,00 |
| 20. | GRAD SUPETAR/predlagatelj | Rz-69/12 |  |
| 21. | SVPETRVS HOTELI D.D./tužitelj | P-471/09 | 101.000,00 |
| 22. | NIKOLA VUŠKOVIĆ/tužitelj | P-339/11 | 1.200.000,00 |
| 23. | KATICA VLADISLAVIĆ i dr./tužitelj | P-298/08 | 5.000,00 |
| 24. | ŽELJKO ATLIJA/tuženik | P-240/10 | 5.000,00 |
| 25. | JADRANKAMEN d.d./stečajni dužnik | ST-46/2012 | 59.028,13 |
| 26. | TANJA LUKŠIĆ i dr./ovrhovoditelj | OVRV-56/12 | 620.000,00 |
| 27. | ĐANI BARHANOVIĆ /tužitelj protiv Ivana Petrinovića | P-65/03 | 100.000,00 |
| 28. | MARIO KARLOVAC/tuženik | P-469/09 | 101.000,00 |
| 29. | NILA GRANIĆ/ |  | 915,00 |
| 30. | PAVLIMIR DERADO |  |  |
| 31. | MAJDA PJEROTIĆ/ovršenik | OVRV-152/11 | 25.980,00 |
| 32. | JOSIP KURTIĆ/tužitelj | P-84/03 | 30.000,00 |
| 33. | BOŽO KURTIĆ/tuženik | P-69/08 |  |
| 34. | IGOR KOLIMBATOVIĆ/tužitelj | P-243/11 | 164.000,00 |
| 35. | DRAGIČEVIĆ NIKOLA/tužitelj | P-54/12 | 18.460,00 |
| 36. | UJEVIĆ ŠIME/tužitelj | IVP-291/08 | 205.612,52 |
| 37. | LADISLAV JANOŠIĆ/tužitelj | PN-5490/04 | 2.500,00 |
| 38. | KOSTA MIJATOVIĆ/tužitelj | P-139/08 | 268.000,00 |
| 39. | GOSPODNETIĆ RAJKO/tužitelj | P-508/3 | 33.590,00 |
| 40. | MATE PETRINOVIĆ | UP/I-944-07 /97-01/88 |  |
| 41. | ZLATA LONČARIĆ/tužitelj | P-243/09 |  |
| 42. | HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE / tužitelj | P-126/07 | sudar |
| 43. | MARTINIĆ PAUL/okrivljenik | K-1652/11 | 3.760,11 |
| 44. | REPUBLIKA HRVATSKA /tuženik | P-340/11 |  |
| 45. | ČEDOMIR RENDIĆ i dr/tužitelj | UP/I-944-05/96-01/0013 | 1.576.800,00 |
| 46. | NASLJEDNICI pok.MATAS JELE/ | UP/I-944-07 /10-01/0021 |  |
| 47. | REPUBLIKA HRVATSKA /tuženik | P-561/10 |  |
| 48. | ŠIME PERIĆ/tužitelj | P-263/07 | 10.000,00 |
| 49. | GORDANA TOPIĆ/ovršenik | P-267/07 | 63.310,00 |
| 50. | MATKO PJEROTIĆ /ovršenik | Ovrv.180/11 | 366.837,62 |
| 51. | DONADINI NADA I dr./tužitelji | P-75/04 |  |
| 52. | NIKŠA RAJEVIĆ/tuženik | P-196/07 |  |
| 53. | ETICA ŠĆEPANOVIĆ/predlagateljica | UP/II-943-05/10-01/46 |  |
| 54. | MIRA LULIĆ/predlagateljica | UP/II-942-01/11-01/457 |  |
| 55. | ANICA AĆIMOVIĆ, NIKŠA RAJEVIĆ/tuženici | P-438/11 |  |
| 56. | NIKŠA RAJEVIĆ/tuženik | P-148/14 |  |
| 57. | GRAD SUPETAR/predlagatelj | RZ-351/13 |  |
| 58. | GRAD SUPETAR/predlagatelj | RZ-220/14 | čest. zem. 16 k.o. Supetar |
| 59. | FRANJO RAGUZ/tužitelj | P-333/14 | 261.755,64 |
| 60. | SVPETRVS HOTELI D.D./tužitelj | P-337/14 | smetanje posjeda |
| 61. | Vinka Gospodnetić i dr./tužitelj | P-17/15 | radi isplate |
| 62. | Ivan Krstulović-Sapunar/tužitelj | P-102/15 |  |
| 63. | Dragutin Kladić i dr./tužitelj | P-8266/15 |  |
| 64. | Nikša Rajević/tuženik | P-5161/15 |  |

V. USTROJ GRADSKE UPRAVE

U referentnom razdoblju primljen  je u službu jedan službenik na neodređeno, i to na mjesto voditelja Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto I. kategorije, u potkategoriju rukovoditelj, razina potkategorije 1, klasifikacijski rang 4, gospodin Nikša Paviškov, dipl. ing. građevinarstva, te osoba na stručno osposobljavanje, za mjesto višeg referenta za financije i proračun, gospođa Rajka Oreb.

Prilog 2. Odsjek za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom

Odsjek za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom

U izvještajnom razdoblju (od 01. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine) ovaj odsjek je temeljno izvršavao zadaće koje proizlaze iz njegove nadležnosti sukladno aktima koji reguliraju rad ukupne Gradske uprave Grada supetra, a pored istih njegovi zaposlenici (Ivica Vranjičić kao „voditelj odsjeka“ i Pero Salamunović kao „referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu“) izvršavali su i dio zadaća nepopunjenih radnih mjesta koja su utvrđena važećom sistematizacijom.

A) IZVORNE ZADAĆE ODSJEKA (osnovne izvršene zadaće)

1. Javne površine

# Izrađena je Izmjena i dopuna Plana lokacija za korištenje javnih površina na području Grada Supetra te izvršena objava istih u „Službenom glasniku Grada Supetra“.

  - Proveden je postupak općeg poziva za davanje javnih površina na privremeno korištenje, tim da nisu unutar propisanog roka bili obrađeni sami zahtjevi i za iste vezani ugovori o nkorištenju javnih površina.

  - Kroz nekoliko radnih sastanaka sa korisnicima javnih površina, te pojedinačnim obradama zahtjeva zainteresiranih subjekata kroz uredski i terenski rad, osigurane su pretpostavke za plansko korištenje javnih površina, a sve uz određene promjene i korekcije u odnosu na prošlogodišnji rad te uz drukčiji koncept korištenja javnih površina na Dan Grada.

  - U suradnji sa Odsjekom komunalnog redarstva Grada Supetra osigurano je tekuće praćenje stanja na javnim površinama u svezi prava korištenja istih, odnosno postupanje u svezi nedozvoljenih radnji na javnim površinama bilo po rješenjima i aktima komunalnih redara bilo po odgovarajućim aktima i dopisima gradonačelnice.

  - Rad na obradi zaostalih predmeta u svezi godišnjih korištenja javnih površina (ugostiteljske terase i slično), a po zahtjevima iz 2014. odnosno za period od 01.05.2014. do 30.04.2015. godine.

  - Obrada raznih tekućih zahtjeva u vezi korištenja javnih površina ili zahtjeva za uređenje istih.

  - Aktivnosti u svezi sanacije stanja na javnim površinama nakon većih vremenskih nepogoda.

  - Aktivnosti u svezi novih info panoa (definiranje modela korištenja istih, utvrđenje lokacija za postavljanje istih te određenje oblika info panoa i provođenje postupka nabavke samih panoa).

  - Aktivnosti vezane za pitanje korištenja javnih površina na Dan Grada.

  - U izvještajnom periodu je u svezi odobrenja privremenog korištenja javnih površina za postavljanje bilo koje vrste naprave ili za korištenje po drugim potrebama ukupno izdano: a) 5 ugovora sa pripadajućim računima i obavjestima, b) 14 Odluka gradonačelnice po pojedinačnim zamolbama za korištenje javnih površina te c) 6 odobrenja, potvrda i obavijesti po pojedinačnim zamolbama za korištenje javnih površina .

2. Poslovni prostori

# Osigurano je tekuće praćenje usklađenosti korištenja dodijeljenih odnosno zakupljenih poslovnih prostora sukladno odredbama odgovarajućih ugovora.

# Osigurano je cjelovito tekuće praćenje stanja zgrada u vlasništvu/suvlasništvu Grada Supetra odnosno u njegovu korištenju sa provođenjem aktivnosti na njihovu održavanju, a sa posebnim težištem na zgradi „Lončarić“ (vezano i za nastavno uređenje uredskih prostorija za Odsjek komunalnog redarstva) te zgrade kino-sale u Supetru.

# Kroz provođenje ispomoćnih radnji u suradnji sa Odsjekom za izgradnju kao nositeljem izvršenja zadaće, a pod neposrednim nadzorom gradonačelnice, osigurano je provođenje predradnji za pokretanje postupka uređenja zgrade Lučke kapetanije u Supetru uz osiguranje uređenja u istoj nekoliko uredskih prostora za Grad Supetar odnosno po istom izabrane pravne subjekte javne uloge.

# Radovi na uređenju zgrade Leroj i osiguravanju uvjeta za aktiviranje poslovnog prostora u prizemlju;

# Obrada problematike potrebitih radova na zgradama iz nadležnosti Grada Supetra (Dom Partizana, Get 5, Leroj - zgrada i mehanizam sata te konstrukcija zvona).

# Aktivnosti vezane za projekt uređenja javnog WC-a u Škripu.

# Aktivnosti vezane za sanaciju stanja ograde i cjeline objekta „Kopila“.

3. Vlasnička pitanja

- Rađeno je na obradi dokumenata u svezi reguliranja vlasništva Grada Supetra nad dijelom javnih površina odnosno objekata (po različitim osnovama – uključivo i sa kupovinom), odnosno provjeri mogućih ugroza neupisanih vlasničkih prava Grada Supetra kao što su: zahvat „Vojalo“ (obitelj Šimunić, obitelj Bronzović, Sandra Miletić); zahvat „Polanda“ (obitelj Goleš); „Mali plac“, zgrada „Terminal“ sa širim zahvatom i drugo) – po nalozima/zahtjevima pročelnika ili zamjenika gradonačelnice kao i za potrebe drugih odsjeka u gradskoj upravi.

- Zaštita stvarnih vlasničkih prava koja nisu upisana u zemljišne knjige kroz samopomoć ili na drugi odgovarajući način– po nalozima/odobrenjima pročelnika, a u suradnji sa Odsjekom za komunalno redarstvo.

- Rađeno je na obradi dokumentacije odnosno konzultacijske razgovore sa odvjetnicima za potrebe njihova postupanja u sudskim sporovima po vlasničkim pitanjima – po nalozima pročelnika.

- Provođene su ispomoćne radnje u svezi reguliranja odnosa sa PZ „Supetar“ uključivo sa njihovim interesom za zemljište u zahvatu GPZ „Žedno-Drage“ - po zahtjevu pročelnika i/ili zamjenika gradonačelnice.

- Rađeno je na obradi dokumentacije za potrebe reguliranja pitanja sa „Hrvatskim šumama“ u svezi preplaćene naknade za zemljište u zahvatu GPZ „žedno-Drage“ – po zahtjevu zamjenika gradonačelnice.

- Rađeno je na obradi dokumentacije za potrebe sudskih sporova po vlasničkim pitanjima – po zahtjevu pročelnika i/ili zamjenika gradonačelnice.

- Obrada dijela upita stranaka u svezi vlasničkih pitanja (primarno u svezi javnih površina koje su u nadležnosti Grada Supetra).

- Rad na obradi podloga u vezi vlasničkih pitanja u zahvatu Gospodarsko-poslovne zone „Žedno-Drage“.

# Aktivnosti pomoćnog karaktera u postupku ugovornog definiranja korištenja prostora za uređenje javnog WC-a u Škripu.

# Aktivnosti u postupku preuzimanja kino sale i pripreme iste za njenu minimalnu funkcionalnost tijekom provođenja programa kulturnog ljeta i drugih kulturnih događanja.

# Aktivnosti vezane za nove subjekte u GPZ „Žedno-Drage“, a koji bi se pojavili na zemljištu u vlasništvu Grada Supetra („Autotrans“ d.o.o., „Vodovod-Brač“ d.o.o. , „INA“ d.d. i drugi).

4. Osnovne komunalne djelatnosti

- Provođene su radnje u svezi ugovornog reguliranja odnosa sa KD “Grad“ za redovne komunalne usluge te je u suradnji sa Odsjekom komunalnog redarstva osigurana kontrola provođenja ugovorima utvrđenih redovnih radova.

- Provođene su radnje u svezi uređenja novih manjih javnih zelenih površina.

- Provođene su radnje u svezi tekućeg održavanja javne rasvjete na nadzoru kojih radova je bio angažiran i voditelj odsjeka komunalnog redarstva.

- Provođene su radnje u svezi osiguravanja uređenja i pripreme plaža za sezonu te njihova redovna čišćenja tijekom sezone (uz uređenje rampe za invalide).

# Provođene su radnje u cilju osiguravanja redovnog prikupljanja i odvoženja otpada te su u suradnji sa Odsjekom za izgradnju provođene pripremne radnje u svezi sanacije odlagališta „Kupinovica“ (uključivo sa planiranom sanacijom dubinskog požara) a sve sukladno odredbama usvojenog Plana gospodarenja otpadom.

5. Javna nabava

# Provođene su radnje u svezi postupaka javne nabave po zahtjevima svih odsjeka gradske uprave sukladno odobrenjima gradonačelnice, težišnim zadaćama te   raspoloživim sredstvima.

# Tekuće praćenje postupaka javne nabave koji su pokrenuti po zahtjevu Odsjeka (do okončanja ugovorenih/naručenih poslova).

- U izvještajnom razdoblju nije proveden ni jedan postupak javne nabave objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

- Provedeno je ukupno 49 postupaka nabave bagatelene vrijednosti do 200.000,00 kn neto za robu i usluge i 500.000,00 kn neto za radove.

- Proveden je ukupno 35 postupka nabave putem narudžbenica i obavijesti o prihvaćanju ponude.

- U izvještajnom razdoblju zaposlenici odsjeka (primarno referent za nabavu) bili su angažirani i u provođenju postupaka javne nabave po naručiteljima u vlasništvu Grada Supetra i to: a) Komunalno društvo „Grad“ – 2 nabave te b) Turistička zajednica Grada Supetra – 1 nabava.

6. Ostale izvorne zadaće

# Rad na obradi ulaznih računa iz nadležnosti Odsjeka u postupku pregleda istih prije njihove ovjere po gradonačelnici i slanja na isplatu prema Odsjeku za proračun i financije.

# Rad na obradi ulazne pošte koja je dostavljena odsjeku na obradu.

# Aktivnosti u vezi izrade dokumenata za rebalans Proračuna (usvojen 01. lipnja 2015. godine) u skladu sa izvornim nadležnostima Odsjeka.

Pored navedenih ostalih izvornih zadaća pod istima su izvršene i radnje u svezi projekata koji se sufinanciraju po Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to:

- Zahtjev za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme – kanti za sakupljanje komunalnog otpada i sjekača drvene mase,

- Zahtjev za neposredno sufinanciranje energetskog pregleda sustava javne rasvjete davanjem sredstava pomoći ,

- Zahtjev za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi,

- Zamolba za neposredno sufinanciranje nabave komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Supetra (malog komunalnog vozila).

B) ZADAĆE IZVAN NADLEŽNOSTI ODSJEKA (osnovne izvršene zadaće)

B.1. Voditelj odsjeka

Voditelj odsjeka je pored svojih osnovnih zadaća izvršavao i dio zadaća iz nadležnosti odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Ovo izvršavanje bilo je vezano za ispomoć Denisu Ećimu do 30. ožujka 2015. godine kao do tada privremeno ovlaštenom zaposleniku Gradske uprave za izvršavanje zadaća iz nadležnosti nepopunjenog radnog mjesta voditelja Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a u periodu od 01. travnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine na ispomoć i uvođenje u posao Nikše Paviškova kao osobe koja je osnovom javnog natječaja bio primljen na radno mjesto navedenog voditelja odsjeka.

Unutar navedenog perioda Odsjek komunalnih poslova je preuzeo na sebe određeni broj nabava koje bi izvorno bile u nadležnosti Odsjeka za izgradnju, ali koji zbog svoje nepopunjenosti (jedno vrijeme je i Ećim bio odsutan na godišnjem odmoru odnosno bolovanju) iste nije mogao pripremiti i provesti.

# U osnovi izvršavane su slijedeće zadaće i to uglavnom kao ispomoćne aktivnosti:

# radnje u vezi pitanja oko prostornog planiranja i to težišno kao ispomoćne aktivnosti u postupku izrade Izmjena i dopuna PPU Grada Supetra (primarno konzultativne aktivnosti za nadležne zaposlenike Gradske uprave te obrada stranaka u smislu davanja osnovnih informacija);

- radnje u svezi izgradnje komunalne infrastrukture po naseljima bilo kao samostalna ulaganja po Gradu Supetru bilo kao zajednička ulaganja sa tvrtkom „Vodovod Brač“ i javnim nabavama provedenim po navedenoj tvrtci;

- radnje u svezi usklađivanja ukupnih odnosa sa tvrtkom „Vodovod Brač“ u svezi izgradnje komunalnih vodnih građevina;

- radnje u svezi izgradnje šireg zahvata trajektne luke u Supetru te izgradnje privezišta na lokaciji Ratac-Vlačica;

- radnje u svezi izgradnje elemenata infrastrukture u zahvatu GPZ „Žedno-Drage“ (učešće na dijelu sastanaka, obrada problematike sa projektantom, uvođenje novog zaposlenika u problematiku, obrada materijala po zahtjevima rukovodioca i drugo);

- radnje u svezi obrade predmeta za obračun naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade te obračuna naknade komunalnog doprinosa sa odgovarajućim razdjelom sukladno Programu izgradnje komunalne infrastrukture;

- radnje u svezi obrade zahtjeva za ovjeru izvješća o međama;

- radnje u svezi javnih nabava-obrada dokumentacija za nadmetanje kod složenijih postupaka te učešće u postupku provođenja postupka javne nabave zaključno do donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja;

- skeniranje i obrada dokumenata po nalogu nadređenih ili zamolbi zaposlenika gradske uprave,

- obrada dokumentacije u vezi sanacije dubinskog požara na odlagalištu „Kupinovica“;

- aktivnosti u svezi zgrade DV „Mrvica“ – rekonstrukcija postojeće zgrade u funkciji energetskog poboljšanja, urešenje igrališta, planirana dogradnja, pitanje uređenja šireg zahvata sa novom mrežom prometnica, vlasnička problematika, pitanje potrebe legalizacije i drugo);

- manje pomoćne aktivnosti kroz konzultativne aktivnosti sa nadležnim zaposelnikom u svezi probematike ZiS i PPZ;

- obrada pitanja u svezi spora sa tvrtkom „BUMES“ za radove na trgu „Kopila“;

- obrada dokumentacije u vezi objekta“Mali plac“ i spora sa obrtom „Zifra“,

- obrada nekoliko zahtjeva za povrat sredstava sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture odnosno doprinosa,

- učešće u nekoliko povjerenstava u vezi prijama na posao;

- učešće u utvrđenju projektnih zadataka za više projekata (plaža Vrilo-Gustirna luka, ceste u zoni vrtića, GPZ „Žedno-Drage“, zgrada DV „Mrvica“);

- rad na skeniranju i obradi dijela projekata od ozakonjenja zgrada, a prije povrata istih prema SDŽ,

- rad na obradi problematici definiranja ulica na predjelu „Vojalo“ u Supetru (učešće na više različitih sastanaka te obrada zainteresiranih stranaka);

- aktivnosti u svezi uvođenje Paviškova u posao (travanj – lipanj)

- ispomoć projektantima u svezi problematike projekta energetskih poboljšica zgrade DV „Mrvica“, projekta dogradnje zgrade DV V“Mrvica“ te sanacije zgrade kino sale;

- aktivnosti u svezi pitanja oko izgradnje zgrade DVD-a u zahvatu GPZ „Žedno-Drage“;

- druge manje kozultativno/informacijske zadaće prema zahtjevima svih zaposlenika gradske uprave.

Voditelj odsjeka kao svoju posebnu zadaću izvan redovnog okvira radnog mjesta ima cjelinu zadaća u svezi izgradnje školske sportske dvorane u Supetru, a koja je u predmetnom periodu I. polugodišta 2015. godine pored redovitih tjednih opertativnih sastanaka te pune komunikacije sa izvođačem radova, stručnoj nadzornoj službi i konzultatntu te projektantu oibuhvaćala i: ugovoranje završne faze radova sa ugovaranjem nadzora, praćenje tijeka poslova, obrada pitanja u svezi modela upravljanja dvorana, aktivnosti u vezi uređenja interijara i nabavke potrebite opreme.

U radu voditelja odsejka tijekom drugog kvartala značajnog negativnog uticaja je imao problem zbog virusa u računalu koji je koncem ožujka oštetio preko 30% dokumenata u računalu, a koja šteta se postepeno po voditelju odsjeka otklanjala kroz povlačenje neoštećenih dokumenata koji su bili posremljeni na razne druge načine i mjesta s tim da potpuna aktivnost na sređivanju ukupne baze dokumenata u računalu još nije završena.

B.2. Referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu

Referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu je pored svojih osnovnih zadaća izvršavao i dio zadaća iz nadležnosti odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj.

U osnovi izvršavane su slijedeće zadaće:

# radnje u vezi pitanja oko kulturnih djelatnosti kao cjeline, a sa posebnim težištem na radnjama u vezi zaštite kulturnih dobara;

- radnje u svezi praćenja rada predškolskih i školskih ustanova te osiguravanja korespondencije sa istima;

- radnje u svezi praćenja rada svih udruga;

- ispomoćne radnje u svezi organizacije gradskih manifestacija;

- radnje u svezi manjeg dijela pitanja po problematici socijalne skrbi;

- izrada dokumenata u svezi rebalansa proračuna, a koji su iz nadležnosti Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj;

- druge manje zadaće i aktivnosti iz nadležnosti nepopunjenog odsjeka odnosno po posebnim nalozima rukovodioca.

Prilog 3. Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

|  | ODSJEK ZA IZGRADNJU PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA - POPIS RADOVA I POSLOVA KOJI SU IZVEDENI OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| redni broj | Opis i lokacija izvedenih radova | količina izvedenih radova | Vrijednost radova (bruto kuna) |
|  | SUPETAR |  |  |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture i cesta |  |  |
| 1. | Izrađen je troškovnik, proveden postupak javne nabave, izvedeni i nadzirani su radovi na asfaltiranju ulica u Supetru (fra Andrije Dorotića, pored zgrade turističke zajednice i dio Mornarske ulice) | - Andrije Dorotića 350 m2 - Mornarska ulica 630 m2 - Pored turističke zajednice | 176.428,00 |
| 2. | Izvršen je nadzor nad radovima izgradnje infrastrukture u Biokovskoj ulici II FAZA, gdje je izgrađeno 160 metra kanalizacije. Prilikom izgradnje kanalizacije izvedeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi (vodovod, javna rasvjeta, oborinska odvodnja i TT instalacije). | - 160 m1 kanalizacije - 50 m1 oborinske odvodnje - 600 m2 cesta što odgovara dužini 120 m1 (asfaltiranje) | 334.565,00 |
| 3. | Izrađen je troškovnik za izgradnju infrastrukture u ulicama Polanda, sjeverni dio ulice 8. ožujka, spoj zgrade gradske uprave na kanalizaciju i sjeverni dio ulice Mladena Vodanovića. Prilikom izgradnje kanalizacije planiraju se izvesti i radovi na ostaloj infrastrukturi (vodovod, javna rasvjeta, oborinska odvodnja i TT instalacije). Ovi radovi se izvode preko tvrtke "Vodovod Brač" d.o.o. te su troškovnici predani "Vodovodu". | - 501m1 kanalizacije - 50 m1 oborinske odvodnje - 2455 m2 cesta što odgovara dužini 501 m1 (asfaltiranje) | ########## |
| 4. | Nadzirani su i koordinirani radovi na uređenju pješačkih površina u zapadnom dijelu ulice Hrvatskih velikana u Supetru. | - 45 m1 | 67.998,20 |
| 5. | Izrađen je troškovnik, nadzirani su i koordinirani radovi za dodatak ugovoru iz 2014. godine "asfaltiranje ulica Supetar i Splitska" pri čemu je izvedeno u Supetru rekonstrukcija dijela kolnika sa južne strane turističke zajednice, asfaltiranju ulice Fra Andrije Dorotića, izvođenje oborinske odvodne na lokaciji Zastup u Splitskoj. | - pored tur. Zajed. - 323 m2 | 73.692,00 |
| 6. | Izrađen je troškovnik, proveden postupak javne nabave koordinirani i nadzirani radovi na izgradnji ulica unutar naselja Supetar. (asfaltiranje, iscrtavanje nogostupa) | Hrvatskih žrtava, Kralja Zvonimira, Jobova, ogranak ulice Dolčić, Mladena Vodanovića, i sanacija lokalnih oštećenja u Supetru. - površine asfalta 1152,25 m2, dužina iscrtanog nogostupa 350 m1 i površina saniranih lokalnih oštećenja - 336,43 m2 | sanacija lokalnih oštećenja 49.129,58 - izgradnja 205.635,33 |
| 7. | Izrađen je troškovnik, proveden postupak javne nabave za radove na izgradnji oborinske odvodnje u Supetru (ulica Put Varoša i Junaka Vukovara) | ukupna dužina iznosi - 67 m1 | 77.221,25 |
| 8. | Izrađen je troškovnik, koordinirani su radovi na uređenju nogostupa sjeverno od terminala, iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije, radovi na postavi hidrauličkog stupa na Vlačici u Supetru |  | 25.392,50 |
| 9. | Izrađen je troškovnik, proveden postupak javne nabave, koordinirani i nadzirani radovi na izradi betonskih žardinjera u Supetru | armirano betonske žardinjera sa bojanjem dužine - 47 m1 | 55.645,00 |
| 10. | Izrađen je troškovnik, proveden postupak javne nabave, koordinirani i nadzirani radovi na izradi rampe za silazak u more na Vrilu | dužina - 20 m | 88.463,10 |
| 11. | Sudjelovanje u izradi troškovnika, proveden je postupak javne nabave, nadzirali i koordinirali su se radovi na izgradnji javne rasvjete | Barba Maškova, Šoltanska, Muškat, Put sv. Roka, Put Ozdrina, Put Jezerina, pored doma zdravlja, Dolčić, Stjepana Radića, Petra Krešimira IV, Petra Jakšića, Bana Josipa Jelačića | 164.363,75 |
| 12. | Obrada troškovnika za provedbu JN na izgradnji ceste sa svim elementima komunalne infrastrukture u GP zoni "Žedno-Drage" u Supetru - I.faza, te prikupljanje i obrada ponuda za odabir stručnog nadzora nad radovima. |  | 1.998.461,98 |
|  | održavanje zgrada |  |  |
| 13. | Koordinirani i nadzirani su radovi na sanaciji krova na zgradi Get 5 | 22 m2 | 22.107, 50 |
| 14. | Izrađen je troškovnik, proveden postupak javne nabave i koordinirani su radovi na remontu starog sata na zgradi "LEROJ" u Supetru |  | 33.000,00 |
| 15. | izrađen je troškovnik, koordinirani i nadzirani su radovi na održavanu zgrade kina (sanitarni čvor, bojanje, zajena rasvjete i čišćenje raslinja) |  | 15.000,00 |
| 16. | Proveden je postupak javne nabave, koordinirani i nadzirani su radovi na izgradnji dječjeg igrališta unutar DV Mrvica u Supetru |  | 511.536,88 |
| 17. | Proveden je postupak javne nabave, Ugovoreni su radovi na dobavi i isporuci sprava za dječje igralište unutar DV Mrvica u Supetru. |  | 319.562,50 |
| 18. | Obrada ponude za uređenje postojećih naprava za igru i zabavu djece u svrhu ugradnje na drugim lokacijama |  | 40.562,50 |
| 19. | Definiranje radova i obrada ponuda za hortikulturno uređenje novouređenog dječjeg igrališta DV Mrvica. |  | 24.000,00 |
|  | ostalo |  |  |
| 20. | Izrada projekta sanacije dubinskog požara na deponiju |  | 199.875,00 |
| 21. | Proveden je postupak javne nabave, za izradu projekta Idejnog rješenja šetnice Vlačica. |  | 50.000,00 |
| 22. | Izrada idejnog projekta rekonstrukcije DV Mrvica u svrhu postizanja energetski učinkovitijeg objekta (Projekt predan FZoIEU za sufinanciranje) |  |  |
| 23. | Izrada Idejnog projekta dogradnje DV Mrvica |  |  |
| 24. | Izrada Idejnog projekta uređenja područja istočno od vrtića (Dolac) Prometnica + parkiranje + prostor za dječji vrtić |  |  |
| 25. | Koordinacija nad radovima izvođenja i nadzora radova energetske obnove obiteljskih kuća prema FZOiEU. |  |  |
|  | MIRCA |  |  |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture i cesta |  |  |
| 26. | Izrađen je troškovnik i proveden postupak javne nabave, koordinirani i nadzirani radovi na izgradnji ulica unutar naselja Mirca (betoniranje, asfaltiranje) | - Ravan III, Ravan IV, Pjaceta, Glavica II - ukupne površine 1308,75 m2 | 241.476,08 |
| 27. | Izrađen je troškovnik uređenja parkirališta (igrališta) u Mircima. (asfaltiranje i žičana ograda) | površina 1042 m2 | 387.246,62 |
| 28. | Napravljen je troškovnik uređenja betonskog mula u Mircima | 340 m2 | 87.308,00 |
| 29. | Sudjelovalo se u izradi troškovnika, proveden je postupak javne nabave, nadzirali i koordinirali su se radovi na izgradnji javne rasvjete | Ravan III, Ravan IV i parkiralište | 23.306,25 |
|  | održavanje zgrada |  |  |
|  | ništa |  |  |
|  | ostalo |  |  |
| 30. | Proveden je postupak javne nabave, za izradu projekta Idejnog rješenja sportskih sadržaja u Sportsko rekreacijskoj zoni "Ravan" u Mircima. |  |  |
| 31. | Koordinacija radova na izradi Idejnog projekta Helidroma na k.č. 121 |  | 33.250,00 |
|  | SPLITSKA |  |  |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture i cesta |  |  |
| 32. | Izrađen je troškovnik, proveden postupak javne nabave i izvedeni su radovi na asfaltiranju ulica unutar naselja | - južni dio rive površine 600 m2 - uređenje zapadnog dijela rive lokano oštećenje | 104.262,00 |
| 33. | Izrađen je troškovnik, nadzirani su i koordinirani radovi za dodatak ugovoru iz 2014. godine "asfaltiranje ulica Supetar i Splitska" pri čemu je izvedeno u Supetru rekonstrukcija dijela kolnika sa južne strane turističke zajednice, asfaltiranju ulice Fra Andrije Dorotića, izvođenje oborinske odvodne na lokaciji Zastup u Splitskoj. | - zapadni dio rive 217 m2 - oborinska odvodnja Zastup 45 m1 | 90.745,00 |
| 34. | Koordinirani i nadzirani radovi na uređenje poljskih putova (mljevenje, ravnanje i nabijanje) i betoniranje | - Stražišće pored rudnika asfalta (dužina 40 m) - betoniranje i nasipavanje -zeleni grm ogranak sa ceste Splitska - Škrip | 58.900,00 |
| 35. | Izrađen je troškovnik i proveden postupak javne nabave, koordinirani i nadzirani radovi na izgradnji ulica unutar naselja Splitska (betoniranje) | Krnji rad V., krnji rat III, Punta XIII, Punta XII, - ukupne površine 927,30 m2 | 135.702,93 |
| 36. | Sudjelovanje u izradi troškovnika, proveden je postupak javne nabave, nadzirali i koordinirali su se radovi na izgradnji javne rasvjete | Punta XII, Punta IX i Krnji rat IV | 83.618,75 |
|  | održavanje zgrada |  |  |
| 37. | Izrađen je troškovnik uređenja zgrade dječjeg vrtića u Splitskoj | bojanje, eletroradovi i manji građevinski radovi | 16.000,00 |
|  | ŠKRIP |  |  |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture i cesta |  |  |
| 38. | Nadzirani su i koordinirani radovi na izgradnji (betoniranju) ulica unutar naselja Škrip: cesta između istočnog i zapadnog dijela mjesta, gradnja gomile pored parcele Krstulović i Glavica ulaz sa ceste Škrip - Nerežišća | - gomila dužine 16 m, - Glavica - ulaz površine 780 m2 i širine 3,50 m, - sanacija ceste koja povezuje istočni i zapadni dio mjesta površine 350 m2 | 185.215,63 |
| 39. | Nadzirani su i koordinirani radovi za uređenje prostora oko mjesnog doma u škripu - betoniranje | površina 380 m2 | 69.609,00 |
| 40. | Nadzirani su i koordinirani radovi na uređenje poljskih putova (mljevenje, ravnanje i nabijanje) i betoniranje | - Gnjilovo brdo-polje prema pjaci dužine 200 m i širine 350 cm (tampon), - Pojanica 250 m2 betoniranje, - orihovo guvno 360 m2 - Pojanica pod brdo i brdić 1500 m2 | 61.543,75 |
| 41. | Nadzirani su i koordinirani radovi na uređenju ulice Stjepana Pulišelića (nakon postave vodovoda i elektrike). Ovi radovi se izvode u suradnji sa Vodovodom i HEP-om. Postavljene su nove instalacije vodovoda i elektrike. Grad sudjeluje u uređenju ulice - asfalaltiranje | 2211 m2 | 360.456,56 |
|  | održavanje zgrada |  |  |
| 42. | Izrađen je troškovnik, proveden postupak javne nabave, koordinirani i nadzirani radovi na uređenju javnog Wc-a u Škripu | sanitarni čvor (muški i ženski) postava keramike, sanitarne opreme pregrade i pod. Površine 20 m2 | 125.595,84 |
|  | Ostali poslovi |  |  |
| 43. | Napravljeno je 5 kontrolnih izračuna komunalnog doprinosa u redovnom postupku ishođenja akta o gradnji |  |  |
| 44. | Napravljeno je 135 kontrolnih izračuna komunalnog doprinosa u postupku legalizacije |  |  |
| 45. | Izdano je 7 dozvola za prokop javne površine |  |  |
| 46. | Obrađeno je 66 predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada - izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade |  |  |
| 47. | Sudjelovanje u izradi rebalansa Proračuna Grada Supetra u suradnji sa odsjekom za proračun i financije kroz davanje podataka |  |  |
| 48. | Suradnja sa ostalim odsjecima po pitanju projekata financiranih od stane Europske Unije, Županije i nadležnih ministarstava. |  |  |
| 49. | Priprema dokumentacije za povlačenje sredstava (HBOR, županija) |  |  |
| 50. | Suradnja sa djelatnicima "Vodovoda" po pitanju gradnje komunalnih vodnih građevina i drugih investicija u nadležnosti Grada koje provodi "Vodovod" |  |  |
| 51. | Koordinacija sa izrađivačem I+D PPUGS. |  |  |
| 52. | Obrada pisma namjere za izradu UPU Babin Laz, sudjelovanje u sastavljanju pripreme odluke za vijeće, prikupljanje posebnih uvjeta, priprema za provođenje postupka odabira izrađivača. |  |  |
| 53. | Koordinacija radova sa projektantom i FZOiEU na izradi idejnog projekta sanacije odlagališta Kupinovica, prikupljanje posebnih uvjeta. |  |  |
| 54. | Koordinacija poslova za izmjenu projekta ceste I faze u zoni "Žedno-Drage" u svrhu prilagodbe novom projektu "Agrokora" (Moma -Developer Brač). |  |  |
| 55. | Koordinacija radova na pripremi Idejnog projekta za uređenje plažnih sadržaja na lokaciji Vrilo-Gustirna Luka u dužini od cca 450 m. |  |  |
| 56. | Koordinacija radova i prikupljanje posebnih uvjeta za uređenje obale u Splitskoj (Investitor Lučka uprava SDŽ). |  |  |
| 57. | Koordinacija radova sa glavnim projektantom buduće crpke INA. |  |  |
| 58. | Radovi na sastavljanju dokumentacije za legalizaciju objekta Kina u Supetru, te sastavljanje projektnog zadatka za Idejni projekt rekonstrukcije. |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |
|  | NAPOMENA: 1. Pod obradom predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i komunalnog doprinosa podrazumijeva se kontrolni izračun i ostale tehničke provjere projekta do predaje predmeta sa projektom Odsjeku za gradske prihode 2. prilikom izvođenja radova pored navedenog, rađeni su zapisnici o uvođenju u posao i primopredaje radova te višestruki kontakti sa sudionicima u gradnji. |  |  |

Prilog 4. Odsjek za gradske prihode

Radi preglednosti izvještaja u njemu se neće iznositi detaljni opisi nadležnosti ovog odsjeka, inače potanko određene u općim aktima Grada Supetra, već samo bitne naznake obavljenih poslova u referentnom razdoblju uz kvantifikaciju donesenih pravnih i ostalih akata.

- U oblasti reguliranoj Zakonom o postupanju s nezakonitom izgrađenim zgradama i Uredbom o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru izdano je 186 rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

- U oblasti normiranoj Zakonom o komunalnom gospodarstvu izdano je:

  - 5 rješenja o komunalnom doprinosu

  - 161 rješenje o komunalnoj naknadi

  - 163 rješenja o ovrsi komunalne naknade

- U oblasti propisanoj Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva izdano je 161 rješenje o naknadi za uređenje voda

- U oblasti određenoj Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obrađeni su podaci za donošenje 1228 rješenja o porezu na kuće za odmor te je Poreznoj upravi dostavljeno 25 mišljenja po izjavljenim žalbama obveznika plaćanja poreza na kuće za odmor.

U dijelu legislativne djelatnosti izrađen je nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu i to u oblasti reguliranja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Prilog 5. Odsjek proračun i financije

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine Odsjek je izradio i dostavio nadležnim  institucijama   i tijelima zakonom propisane financijske izvještaje:

- Godišnje  financijske izvještaje za Proračun

- Gogodišnje konsolidirane izvještaje za Proračun i proračunske korisnike

-  Izvršena je formalna i suštinska kontrola Izjava o fiskalnoj odgovornosti KD“Grad“d.o.o,

Dječjeg vrtića „Mrvica“ i Narodne knjižnice“.

-  Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godnu za Grad

-  Financijske izvještaje  za siječanj-ožujak 2015. god.

-  Izvršenje Proračuna za siječanj-prosinac 2014.godine za GV, Ministarstvo financija,Ured

državne revizije i Ured državne uprave.

-  Izrađene su Izmjene i dopune ( Rebalans ) Proračuna za 2015.godinu

U razdoblju od 24. ožujka 2015.godine do kraja izvještajnog  razdoblja izrađivane su tablice,  izvještaji , dostavljana opsežna dokumentacija Uredu državne uprave koji je provodio

kontrolu upravljanja nad građevinskim zemljištem, poslovnim prostorima i stanovima.

Izrađivani su razni izvještaji iz područja Proračuna i dostavljeni  su nadležnim institucijama

za izradu novih zakona iz područja  JLP.   Izrađeno je 17 različitih statističkih izvještaja i

Upitnika.

- za potrebe gradonačelnice  i pročelnika rađeni su razni obračuni, i specifični izvještaji.

- U navedenom razdoblju pored redovitog unosa poslovnih događaja u poslovne knjige,

višekratno su slane opomene za nenaplaćena potraživanja, kao i dopisi ,usmeno se raz  govaralo s najvećim dužnicima i vjerovnicima na koji način podmiriti obveze.

S aspekta ( financijskog) kontinuirano su se odrađivali poslovi vezano za financiranje           projekta školske sportske dvorane i povlačenje sredstava od SDŽ i MRR i Fondova EU.

- Ovaj Odsjek je kontinuirano obavljao poslove vezane za financiranje,predškolskog, školskog odgoja i obrazovanja , javnih potreba u sportu, kulturi i socijalnoj skrbi.Za navedene potrebe utrošeno je 3.147.828,00 kuna, odnosno 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najznačajnije dodijeljene pomoći su:

-    51 građanin dobio  je određeni vid socijalnih pomoći u ukupnom iznosu od

98.831,00 kuna.

-    Stipendije i školarine u ukupnom iznosu od 96.000,00 kuna primilo je 10 studenata i

10  školaraca.

-    11 klubova u : sportu, kulturi i tehničkoj kulturi financiorano je sa ukupnim iznosom

286.000,00 kuna.

-   Crveni križ  i DDK Supetar financirani su sa 25.431,00 kune

- 20 studenata i učenika dobili su potporu  u ukupnom od 84.000,00 kune .

- DVD, Dječji vrtić“Mrvica“ i Narodnu knjižnica financirani su  u iznosu od 2.142.999,00 kuna.

U razdoblju  siječanj-lipanj 2015. godine Proračun Grada Supetra ostvaren je kako slijedi:

- Prihodi....................................................    8.649.192,00 kn

-    Prihodi poslovanja ..............................  8.638.922,00 kn

  - Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine ......................       10.2702,00 kn

II.               Rashodi ..................................................  10.410.522,00 kn

-  Rashodi poslovanja  .............................    7.437.233,00 kn

-  Rashodi za nabavu

nefinancijske imovine ...........................  2.816.082,00 kn

-  Izdaci za otplatu glavnice

dugoročnog zajma .................................... 157.207, 00 kn

III            Manjak prihoda nad

rashodima ................................................... 1.761,330,00 kn

U izvještajnom razdoblju  ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od

1.761.330,00 kuna. U istom razdoblju prošle godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.192.514,00 kuna. Višak je ostvaren zbog prodaje građevinskog zemljišta u PZ“Žedno-Drage“

U odnosu na stanje 31.12.2014. godine potraživanja su porasla za 5%,a obveze su smanjena za 1%.

Prilog 6. Odsjek za komunalno redarstvo

Poslovi ovog Odsjeka obavljaju se kroz službu komunalnog i prometnog redara.

Prometni redar, po dobivanju licence, odnosno suglasnosti od strane MUP-a, za obavljanje poslova prometnog redara, započeo je s radom na kontroli nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, koncem mjeseca ožujka, ove godine. Ta kontrola sustavno se provodi uz korištenje sustava „Pazigrad“ za fiksiranje prekršaja.

Obveza prometnog redara je i izdavanje kartica za prometovanje rivom po zahtjevu stranke, te nadoplata istih, a isto tako i odvijanje prometa u izvanrednim slučajevima (gradnja, održavanje ceremonije pira itd.)

Prometni redar sustavno je pratio rad i odvijanje službe auto taxi prijevoza na području Grada.

Isto tako, vodi evidenciju o oštećenjima komunalne i prometne opreme u vlasništvu Grada, kao i javnih površina, u cilju blagovremenog otklanjanja uočenih nedostataka i planiranju proračunskih sredstava.

Voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo obavlja i poslove komunalnog redara, pa je tijekom ovog izvještajnog razdoblja komunalni redar Grada Supetra kontinuirano radio na provedbi i nadzoru nad poštivanjem gradskih Odluka u kojima su utvrđene ovlasti komunalnog redara i to po službenoj dužnosti, kao i po prijavama i zahtjevima Mjesnih odbora i građana.

Nadležnost postupanja komunalnog redara je po više zakona i to; Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kao i po Odlukama Gradskog vijeća GS i to; Odluka o komunalnom redu, Odluka o javnom redu i miru, Odluka o načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanju s napuštenim životinjama, Odluka o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu, Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone,  Odluka o nerazvrstanim cestama, Odluka o radu ugostiteljskih objekata i Odluka o obavljanju auto taxi prijevoza.

U proteklom periodu što po usmenim nalozima, a što po upravnom postupku radilo se na uklanjanju protupravno postavljenih stvari na javnim površinama, održavanju živica uz javnu površinu kao i poštivanju ostalih odredbi donesenih Odluka.

Voditelj Odsjeka je sustavno pratio izmjene važećih zakona i novo donesenih zakonskih regulativa, odnosno podzakonskih akata, koji se tiču rada i nadležnosti samog odsjeka, provodio postupke javne nabave za potrebe Odsjeka, te održavanje javne rasvjete kao i izgradnju novog sustava javne rasvjete u naselju Supetar, Mirca i Splitska.

Isto tako, od strane voditelja Odsjeka, obrađeno je kroz sustav Pazigrad za obradu prometnih prekršaja ukupno 204 prometna prekršaja sa različitim statusima u postupku.

Kroz postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata, ovaj Odsjek sustavno je pružao tehničku podršku na terenu za potrebe rada Odsjeka za izgradnju i prostorno planiranje, u čijem je nadležnosti sami postupak legalizacije.

Od strane ovog Odsjeka u Gradski proračun za prvih šest mjeseci ove godine, uprihodovano je po osnovi naplate Dozvola za ograničeno prometovanje pješačkom zonom „Porat“ ukupno 23.700,00 kn, dok je po osnovi naplaćenih kazni ukupan prihod iznosio 28.950,00 Kn.

Odsjek za komunalno redarstvo uz gore navedeno, izvršavao je i brojne ine zadaće po nalozima od strane Pročelnika i Gradonačelnice.