# R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

# G R A D   S U P E T A R

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje

i zaštitu okoliša

KLASA: 363-05/16-01/0005

URBROJ: 2104/01-03-04-03-16-0004

Supetar, 15. veljače 2016. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj: Grad Supetar, Vlačica br. 5, 21400 Supetar; MB: 2595699, OIB: 16857373591, telefon: 021/756-710, fax: 021/756-712, e.pošta: grad-supetar@st.htnet.hr., internet adresa: www.gradsupetar.hr., upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za nabave robe i usluga procijenjene vrijednost manju od 200.000,00 bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i nabavu radova procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) javni naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: Izvođenje radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar.

Evidencijski broj nabave: E-BV  05/16.

Zainteresirani ponuditelji mogu u dogovoru sa višim referentom za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture u Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Denisom Ećimom, ing.građ. izvršiti uvid na terenu kao i dobiti sve potrebne informacije vezane za predmet nabave.

Radove na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar izvodi odabrani ponuditelj vlastitim resursima (strojevi, zaposlenici, materijal ...).

Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

2.1. Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

2.1.1. Rok završetka izvođenja radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar iznosi 30 (trideset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora o javnim radovima od strane naručitelja i odabranog ponuditelja, a najkasnije do 01. travnja 2016. godine.

2.1.2. Rok trajanja ugovora: 60 dana od dana potpisivanja ugovora od strane odabranog ponuditelja.

2.1.3. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

2.1.4. Mjesto izvođenja radova: plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaža „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar.

2.1.5. Rok, način i uvjeti plaćanja: Odabrani izvođač će Naručitelju ispostavljati privremene situacije za stvarno izvedene radove koje je Naručitelj dužan ovjeriti u roku od 8 dana od dana njihova zaprimanja na svom protokolu te nesporan iznos istog platiti u roku od 30 dana od dana njihove ovjere.

Izvođač će po završetku svih radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar opisanom u Ponudbenom troškovniku Naručitelju ispostaviti okončanu situaciju koju je Naručitelj dužan ovjeriti u roku od 8 dana od dana njena zaprimanja na svom protokolu te nesporan iznos iste platiti u roku od 30 dana od dana njegove ovjere.

2.1.6. Plaćanje se vrši virmanski na žiro račun odabranog izvođača radova. Privremene, odnosno okončana situacija se dostavljaju na adresu Naručitelja: Grad Supetar, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5, s naznakom "Privremena/okončana situacija za izvedene radove na nasipavanju plaža sukladno ugovoru KLASA: ___________ URBROJ: ______________ od ___________________ godine".

2.1.7. Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.

2.1.8. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

2.2. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena.

2.3. Alternativna ponuda nije dopuštena.

3. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

3.1. Pravna i poslovna sposobnost

(1) Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja te da ima registriranu djelatnost potrebnu za izvršenje predmeta nabave.

(2) Upis u registar iz prethodnog stavka dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

(3) Izvod ili izjava iz prethodnog stavka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka predmetnog postupka javne nabave.

(4) Za dokazivanje ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ove točke ponuditelj može koristiti i dokaz kojeg daje po uvjetu iz točke 3.4. ovog Poziva uz uvjet da su tim dokazom obuhvaćeni svi podaci koji se traže stavkom 1. ove točke.

(5) U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost u smislu odredbi ove točke.

(6) U slučaju ponude kojom se po ponuditelju dio ugovora o javnoj nabavi usluga namjerava dati podizvođaču ili više njih za iste se također pojedinačno utvrđuju sposobnosti iz ove točke.

3.2. Minimalna razina financijske sposobnosti

3.2.1. U ovom postupku javne nabave ne traži se minimalna razina financijske sposobnosti.

#### 3.3. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

3.3.1..  Popis  izvedenih radova u posljednjih pet godina, sukladno odredbi članka 72. stavak 4. točka 1., Zakona o javnoj nabavi.

Ponuditelj mora priložiti popis značajnih ugovora o izvođenju radova istovjetnih ili sličnih radovima koji su predmet nabave tijekom posljednjih pet godina, s najmanje tri potvrde izdane od druge ugovorne strane (tri različita naručitelja) o uredno ispunjenim ugovorima. Takva potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, te navod o uredno ispunjenim ugovorima (izvornik).

U slučajevima da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije javni naručitelj, vrijedi izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.

Obrazloženje postavljenog uvjeta:

Gospodarski subjekt dokazati će sposobnost ukoliko je iz popisa i popratnih potvrda o urednom ispunjenju ugovora razvidno da je u posljednjih pet godina uredno ispunio ugovorne obveze, kao isporučitelj betona i izvođač radova najmanje tri posla iste ili veće složenosti od zahvata koji su predmet ove nabave jer time ponuditelj dokazuje da ima primjereno iskustvo u izvođenju radova istovjetnih ili sličnih radovima koji su predmetu nabave, što naručitelju ulijeva sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) radove izvesti kvalitetno, stručno, pravovremeno i  profesionalno i da će svojim iskustvom upravo na izvođenju sličnih radova predvidjeti i detektirati sve moguće poteškoće, te ih unaprijed sagledati i dati kvalitetna, racionalna rješenja, te isto predvidjeti i ukalkulirati u  ponuđenu cijenu.

(Isprava se odnosi na radove za posljednjih pet godina što je vremenski ograničava).

3.3.2.  Podaci o kadrovskoj osposobljenosti te raspoloživi broj zaposlenika za izvođenje radova koji su predmet nabave.

3.3.3.  Ime i prezime osobe odgovorne za izvođenje radova koji su predmet nabave imenovane od strane ponuditelja kao vlastitog zaposlenika ili temeljem ugovora o poslovnoj suradnji (izvornik), te dokaz o njenoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.

3.3.4. Popis građevinske mehanizacije, vozila, tehničkih sredstava i opreme koja će se koristiti za izvođenje radova koji su predmet nabave. Gospodarski subjekt može se, po potrebi osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata (izvornik).

3.3.5. Izjavu odgovorne osobe ponuditelja o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvođačima (uz naznaku podataka o radovima koji će izvršiti podizvođač te podatke o podizvođačima) uz prilaganje potrebnih dokaza (npr. ugovor o posudbi građevinskih strojeva, ugovor o najmu mehanizacije, sporazum/ugovor o zajedničkoj suradnji ponuditelja i podizvođača i slično), da ponuditelj raspolaže njegovim resursima potrebnim za izvršenje ugovora (sukladno članku 86. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi).

4. JAMSTVA

4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice popunjene i ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj: 115/12).

Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti dokaza sposobnosti: ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 5.000,00 kuna (max 5% procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 110.000,00 kuna). Bjanko zadužnica mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora i bezuvjetna.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka. U tu će svrhu ponuditelju dati primjereni rok.

Jamstvo se u dostavlja u dva različita primjerka, i to kao preslika uvezena u ponudu te u izvorniku umetnuta u potpuno zatvorenu prozirnu plastičnu foliju, uvezanu u ponudu neposredno iza preslike, a koja oba primjerka čine sastavni dio ponude.

Preslika jamstva se normalno uvezuje u ponudu kao i ostali prilozi i na njoj se upisuju brojevi stranica. Odmah iza preslike uvezuje se izvornik na način da se umetne u uloženu plastičnu košuljicu (uložak za prospekt mapu) koja se uvezuje u ponudu, vrh plastične košuljice se zatvori na način da se onemogući vađenje jamstva na način da se zalijepi markicom tako da se jamstvo ne može izvaditi iz folije bez kidanja ili rezanja naljepnice ili se klamericom zaklama, na plastičnu košuljicu se nalijepi markica na koju se piše redni broj stranice na način kako su stranice označene i u ostatku ponude a sukladno odredbama ove DZN.

Jamstvo mora biti neoštećeno, odnosno ne smije ni na koji način biti probušeno, zaklamano, lijepljeno, presavijeno ili oštećeno na koji drugi način.

Umjesto prethodno navedenog jamstva, Ponuditelj može sukladno odredbi članka 77., stavak 4. ZJN dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna) na račun Naručitelja broj IBAN: HR29 2500 0091 8427 0000 2, sa modelom HR68, s pozivom na broj 7706 – OIB -5 te svrhom uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude E-BV 05/16.

Preslika dokaza o uplati novčanog pologa na ime jamstva za ozbiljnost ponude se normalno uvezuje u ponudu kao i ostali prilozi i na njoj se upisuje broj stranice.

4.2. Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja ugovora o javnoj nabavi robe dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice sa vrijednošću od najmanje 10% ugovorene ukupne cijene (sa PDV-om) u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora.

5. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

(1) Sve dokaze pravne i poslovne sposobnost (točka 3.1.), te dokaze tehničke i stručne sposobnosti (točka 3.3.), ponuditelji mogu temeljem odredbe članka 75. ZJN dostaviti u neovjerenoj preslici.

(2) Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

(3) U slučaju dostave preslike isprave, relevantnim se smatra datum izdavanja isprave od nadležne institucije.

(4) Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim radovima zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi u točkama 3.1. i 3.3. ovog Poziva. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

6. IZJAVE

  - Izjavu odgovorne osobe ponuditelja da je upoznat i da prihvaća odredbe ovog Poziva

za nadmetanje  (obrazac izjave nalazi se u privitku ovog Poziva)

  - Izjava odgovorne osobe ponuditelja o izvršenom pregledu mjesta izvođenja radova (obrazac izjave nalazi se u privitku ovog Poziva).

  - Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja (obrazac izjave nalazi se u privitku ovog Poziva).

  - Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja ugovora o javnim radovima dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice sa vrijednošću od najmanje 10% ugovorene ukupne cijene (sa PDV-om) u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora.

7. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Naziv ponuditelja, adresu, MB (matični broj), OIB, žiro račun, IBAN, naziv poslovne banke, kontakt telefon, telefaks i e-mail ponuditelja, ime, prezime odgovorne osobe ponuditelja,

- Popunjen i ovjeren Ponudbeni list (obrazac ponudbenog lista nalazi se u privitku ovog Poziva),

- Popunjen i ovjeren Ponudbeni troškovnik materijala i radova (obrazac ponudbenog troškovnika nalazi se u privitku ovog Poziva),

- Dokaze pravne i poslovne sposobnost (utvrđene u točci 3.1. ovog Poziva),

- Dokaze tehničke i stručne sposobnosti (utvrđene u točci 3.3. ovog Poziva),

- Izjava odgovorne osobe ponuditelja da je upoznat i da prihvaća odredbe ovog Poziva na nadmetanje (iz točke 6.1. ovog Poziva),

- Izjava odgovorne osobe ponuditelja o izvršenom pregledu mjesta izvođenja radova (iz točke 6.2. ovog Poziva),

- Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja – samo u slučaju kada ponudu daje zajednica ponuditelja (iz točke 6.3. ovog Poziva),

- Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja ugovora o javnim radovima dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice sa vrijednošću od najmanje 10% ugovorene cijene (sa PDV-om) (iz točke 6.4. ovog Poziva).

8. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuditelj je dužan sve tražene dokumente iz ovog Poziva na nadmetanje popuniti ručno ili na računalu neizbrisivom tintom, potpisati (odgovorna osoba – čitko napisati ime i prezime, te potpis) i ovjeriti pečatom ponuditelja obrazac ponudbenog troškovnik predmeta nabave, obrazac ponudbenog list i obrasce izjava. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi uz navođenje datuma te potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe.  Ponuditelj je obvezan označiti dijelove ponude koje smatra tajnim.

Ponuda se predaje u jednom (izvornom) primjerku u pisanom obliku.

Ponude, dokumentacija i uradci priloženi uz ponudu se ne vraćaju osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja prije javnog otvaranja ponuda neotvorene ponude.

Ponuditelj iskazuje jedinične cijene u kunama po stavkama Ponudbenog troškovnika na mjestima koja su za to predviđena. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Ponudbenog troškovnika s traženim kolonama i jediničnim cijenama.

Sukladno odredbi članka 105. stavak 7. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) moguća su odstupanja u količinama i vrijednosti stvarno izvedenih radova i utrošenog materijala koji su predmet ove nabave do 5% po okončanom obračunu te se tako povećana vrijednost radova smatra predmetom ugovora koji će se sklopiti na odabranim izvođačem radova.

Ponuda se povezuje jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, a  mjesto vezanja jamstvenika ponuditelj će ovjeriti pečatom. U tako uvezanoj ponudi mora označiti svaku stranicu rednim  brojem  kroz ukupan broj stranica ponude ili obrnuto, s time da početna stranica, stranica broj 1 je prva papirnata stranica ponude, makar je na njoj sadržaj ponude ili naslov ponude, memorandum ponuditelja ili slično (ne računaju se kartonske odnosno plastične korice ili omot).

Na naslovnoj stranici ponude navode se podaci: naziv nadmetanja, datum, tvrtka ponuditelja te sadržaj uvezane ponude prema redoslijedu kako je utvrđeno u točci 7. ovog Poziva na nadmetanje.

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva na nadmetanje inače će ista biti isključena iz daljnjeg postupka pregleda i ocjene ponuda.

9. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa svim njenim sastavnim dijelovima uvezena u jamstvenik sukladno točci 7. ovog Poziva, potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerene pečatom ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2016. godine (srijeda) do 10:30 sati,

- način dostave ponude: ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj – ponuda za izvođenje radova na nasipavanju plaža na području Grada Supetra“. Ponuda se može dostaviti putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na protokol Grada Supetra,

- mjesto dostave ponude: Grad Supetar, 21400 SUPETAR, Vlačica br. 5,

- mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: otvaranje ponuda obaviti će se 24. veljače 2016. godine (srijede) u 10:30 sati u uredskim prostorijama gradske uprave Grada Supetra u Supetru, Vlačica br. 5.

Otvaranje ponuda biti će javno. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja (obrazac ovlaštenja nalazi se u privitku ovog Poziva).

Otvaranje ponuda obaviti će ovlašteni predstavnici naručitelja:

1. Nikša Paviškov, dipl.ing.građ.

2. Ivica Vranjičić, dipl.ing.

3. Pero Salamunović

10. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Denis Ećim, ing.građ. – viši referent za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture u Odsjeku za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, tel: 021/756-721, mobitel: 099/733-53-56, e-mail: denis.ecim@gradsupetar.hr.

Obavijesti u vezi ostalih uvjeta iz ovog Poziva: Pero Salamunović – referent za upravljanje gradskom imovinom i javnu nabavu u Odsjeku za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, teč: 021/756-715, mobitelj: 099-733-53-53, e-mail: p.salamunovic@gradsupetar.htnet.hr.

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave zajedno s Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima koji su u predmetnom postupku nabave podnijeli svoju ponudu u roku od 30 dana od dana isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda.

VODITELJ ODSJEKA

Nikša Paviškov, dipl.ing.građ.

O B R A S C I

OSNOVNI PODACI O PONUDITELJU (samostalni ponuditelj)

| Rb. | Traženi podatak | Podatak za ponuditelja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv (Tvrtka): |  |
| 2. | Sjedište ponuditelja: |  |
| 3. | Adresa ponuditelja: |  |
| 4. | Odgovorna osoba: |  |
| 5. | Osoba za kontakt: |  |
| 6. | Telefonski brojevi ponuditelja: | tel: |
|  |  | fax: |
|  |  | mob: |
| 7. | Kontaktna e-mail adresa: |  |
| 8. | Matični broj: |  |
| 9. | OIB: |  |
| 10. | IBAN: |  |
| 11. | Broj žiro računa: |  |
| 12. | Otvoren kod banke: |  |
| 13. | Ovlaštena osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula) |  |
| 14. | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: |  |

U______________, dana_____________2016. godine

__________________________________

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

OSNOVNI PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA

A) Član zajednice ponuditelja

(član zajednice ponuditelja ovlašten za komuniciranje sa Naručiteljem)

| Rb. | Traženi podatak | Podatak za ponuditelja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv (Tvrtka): |  |
| 2. | Sjedište ponuditelja: |  |
| 3. | Adresa ponuditelja: |  |
| 4. | Odgovorna osoba: |  |
| 5. | Osoba za kontakt: |  |
| 6. | Telefonski brojevi ponuditelja: | tel: |
|  |  | fax: |
|  |  | mob: |
| 7. | Kontaktna e-mail adresa: |  |
| 8. | Matični broj: |  |
| 9. | OIB: |  |
| 10. | IBAN: |  |
| 11. | Broj žiro računa: |  |
| 12. | Otvoren kod banke: |  |
| 13. | Ovlaštena osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula) |  |
| 14. | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: |  |

U______________, dana_____________2016. godine

_________________________________________

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

B) Član zajednice ponuditelja

| Rb. | Traženi podatak | Podatak za ponuditelja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv (Tvrtka): |  |
| 2. | Sjedište ponuditelja: |  |
| 3. | Adresa ponuditelja: |  |
| 4. | Odgovorna osoba: |  |
| 5. | Osoba za kontakt: |  |
| 6. | Telefonski brojevi ponuditelja: | tel: |
|  |  | fax: |
|  |  | mob: |
| 7. | Kontaktna e-mail adresa: |  |
| 8. | Matični broj: |  |
| 9. | OIB: |  |
| 10. | IBAN: |  |
| 11. | Broj žiro računa: |  |
| 12. | Otvoren kod banke: |  |
| 13. | Ovlaštena osoba ponuditelja: (funkcija, ime, prezime i titula) |  |
| 14. | Potpis ovlaštene osobe člana zajednice ponuditelja: |  |

U______________, dana_____________2016. godine

_________________________________________

(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST

| A) | PODACI O NARUČITELJU |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: | GRAD SUPETAR, Vlačica br. 5, 21400 SUPETAR |
| 2. | Telefon: | 021/756-710 |
| 3. | Telefaks: | 021/756-712, 021/756-718 |
| 4. | E-pošta: | grad-supetar@st.htnet.hr |
| 5. | Internetska stranica: | www.gradsupetar.hr |
| 6. | MB: | 2595699 |
| 7. | OIB: | 16857373591 |

| B) | PODACI O PONUDITELJU (samostalni ponuditelj) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka: |  |
| 7. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE): |  |
| 8. | Adresa za dostavu pošte: |  |
| 9. | Adresa elektroničke pošte ponuditelja: |  |
| 10. | Kontakt osoba ponuditelja: |  |
| 11. | Broj telefona: |  |
| 12. | Broj telefaksa: |  |

| C.a.) | PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA (član zajednice ponuditelja ovlašten za komuniciranje sa Naručiteljem) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka: |  |
| 7. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE): |  |
| 8. | Adresa za dostavu pošte: |  |
| 9. | Adresa elektroničke pošte ponuditelja: |  |
| 10. | Kontakt osoba ponuditelja: |  |
| 11. | Broj telefona: |  |
| 12. | Broj telefaksa: |  |

| C.b.) | PODACI O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka: |  |
| 7. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA, NE): |  |
| 8. | Adresa za dostavu pošte: |  |
| 9. | Adresa elektroničke pošte ponuditelja: |  |
| 10. | Kontakt osoba ponuditelja: |  |
| 11. | Broj telefona: |  |
| 12. | Broj telefaksa: |  |

| D) | PREDMET NABAVE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Predmet nabave javnih radova: | Izvođenje radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar |
| 2. | Evidencijski broj javne nabave: | E-BV 05/16 |

| E) | PODACI O PODIZVOĐAČIMA (za svakog podizvođača koji je moguće istaknut u ponudi) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naziv i sjedište: |  |
| 2. | Adresa: |  |
| 3. | OIB: |  |
| 4. | Broj računa: |  |
| 5. | IBAN: |  |
| 6. | Poslovna banka |  |
| 7. | Broj telefona: |  |
| 9. | Broj telefaksa: |  |
| 9. | Vrsta i količina radova koje će izvesti podizvođač |  |
| 10. | Vrijednost radova koje će izvesti podizvođač u odnosu na ukupnu vrijednost istaknute ponude (iskaz u %): |  |

| F) | CIJENA PONUDE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: |  |
| 2. | Iznos poreza na dodanu vrijednost: |  |
| 3. | Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: |  |

ROK VALJANOSTI PONUDE:

_________________________________________________________________________.

NAČIN PLAĆANJA:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

ROK POČETKA IZVOĐENJA RADOVA:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

ROK ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

- Ova ponuda i Vaš pismeni prihvat iste, činit će obvezni ugovor.

- Ovim potvrđujemo da je ova ponuda u skladu s važnošću ponude i jamstvom za uredno ispunjenje ugovora kako je traženo u dokumentima predmetnog nadmetanja.

U ____________, dana ___.________ 2016. godine

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

____________________

(potpis ovlaštene osobe)

OBRAZAC PONUDBENOG TROŠKOVNIKA

Ponuditeljeva ponuda br: ________________

U _____________, dana ________________ 2016. godine

GRAD SUPETAR

21400    S U P E T A R

Vlačica br. 5

- Temeljem provedenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar, evidencijski broj nabave E-BV 05/16 nudimo izvršiti iste sukladno dostavljenoj nam Pozivu na dostavu ponude.

- Cijene materijala i radova po elementima ponudbenog troškovnika za nabavu su slijedeće:

| Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena kn | Ukupno kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | NASIPAVANJE PLAŽA NA PODRUČJU K.O. MIRCA |  |  |  |  |
| A.1. | Nasipavanje plaže „Mutnik“ – dužina nasipavanja 200 m1 |  |  |  |  |
| A.1.1. | Prosijavanje materijala kako bi frakcija zrna iznosila najmanje 4 mm, najviše 32 mm. Obračun po metru kubnom prosijanog materijala. | m3 | 250,00 |  |  |
| A.1.2. | Utovar i prijevoz na lokaciju ugradnje udaljenosti do 5 km. Obračun po metru kubnom materijala. | M3 | 250,00 |  |  |
| A.1.3. | Istovar i planiranje dovezenog materijala čija prosječna debljina iznosi 30 cm. Planiranje izvesti na način da se formira sloj materijala ukupne širine 4 m od čega 2 m u moru. Obračun po metru kubno istovarenog i planiranog materijala. | m3 | 250,00 |  |  |
|  | NAPOMENA: Materijal posjeduje naručitelj. Ugrađeni materijal ne smije sadržavati sitne čestice. U jediničnu cijenu uključen samo rad. |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A.1. Nasipavanje plaže „Mutnik“ – dužina nasipavanja 200 m1 |  |  |  |  |
| A.2. | Nasipavanje plaže „Plitka punta“ – dužina nasipavanja 110 m1 |  |  |  |  |
| A.2.1. | Prosijavanje materijala kako bi frakcija zrna iznosila najmanje 4 mm, najviše 32 mm. Obračun po metru kubnom prosijanog materijala. | m3 | 160,00 |  |  |
| A.2.2. | Utovar i prijevoz na lokaciju ugradnje udaljenosti do 5 km. Obračun po metru kubnom materijala. | m3 | 160,00 |  |  |
| A.2.3. | Istovar i planiranje dovezenog materijala čija prosječna debljina iznosi 30 cm. Planiranje izvesti na način da se formira sloj materijala ukupne širine 4 m od čega 2 m u moru. Obračun po metru kubno istovarenog i planiranog materijala. | m3 | 160,00 |  |  |
| A.2.4. | Uklanjanje krupnog kamena u zahvatu plaže i deponiranje uz betonski mul. Radovi uključuju utovar, transport udaljenosti do 200 mm istovar i planiranje uz sjevernu stranu betonskog mula. Obračun po metru kubnom krupnog kamena. | m3 | 20,00 |  |  |
|  | NAPOMENA: Materijal posjeduje naručitelj. Ugrađeni materijal ne smije sadržavati sitne čestice. U jediničnu cijenu uključen samo rad. |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A.2. Nasipavanje plaže „Plitka punta“ – dužina nasipavanja 110,00 m1 |  |  |  |  |
| A.3. | Nasipavanje plaže „Gumanca“ – dužina nasipavanja 40 m1 |  |  |  |  |
| A.3.1. | Prosijavanje materijala kako bi frakcija zrna iznosila najmanje 4 mm, najviše 32 mm. Obračun po metru kubnom prosijanog materijala. | m3 | 50,00 |  |  |
| A.3.2. | Utovar i prijevoz na lokaciju ugradnje udaljenosti do 5 km. Obračun po metru kubnom materijala. | m3 | 50,00 |  |  |
| A..3.3. | Istovar i planiranje dovezenog materijala čija prosječna debljina iznosi 30 cm. Planiranje izvesti na način da se formira sloj materijala ukupne širine 4 m od čega 2 m u moru. Obračun po metru kubno istovarenog i planiranog materijala. | m3 | 50,00 |  |  |
|  | NAPOMENA: Materijal posjeduje naručitelj. Ugrađeni materijal ne smije sadržavati sitne čestice. U jediničnu cijenu uključen samo rad. |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A.3. Nasipavanje plaže „Gumanca“ – dužina nasipavanja 40 m1 |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA NASIPAVANJE PLAŽE NA PODRUČJU K.O. MIRCA |  |  |  |  |
| A.1. | Nasipavanje plaže „Mutnik“ – dužina nasipavanja 200 m1 |  |  |  |  |
| A.2. | Nasipavanje plaže „Plitka punta“ – dužina nasipavanja 110 m1 |  |  |  |  |
| A.3. | Nasipavanje plaže „Gumanca“ – dužina nasipavanja 40 m1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A. NASIPAVANJE PLAŽA NA PODRUČJU K.O. MIRCA (A.1. + A.2. + A.3.) |  |  |  |  |
| B. | NASIPAVANJE PLAŽA NA PODRUČJU K.O. SPLITSKA |  |  |  |  |
| B.1. | Nasipavanje plaže „Zastup“ – dužina nasipavanja 75 m1 |  |  |  |  |
| B.1.1. | Prosijavanje materijala kako bi frakcija zrna iznosila najmanje 4 mm, najviše 32 mm. Obračun po metru kubnom prosijanog materijala. | m3 | 90,00 |  |  |
| B.1.2. | Utovar i prijevoz na lokaciju ugradnje udaljenosti do 15 km. Obračun po metru kubnom materijala. | m3 | 90,00 |  |  |
| B.1.3. | Istovar i planiranje dovezenog materijala čija prosječna debljina iznosi 30 cm. Planiranje izvesti na način da se formira sloj materijala ukupne širine 4 m od čega 2 m u moru. Obračun po metru kubno istovarenog i planiranog materijala. | m3 | 90,00 |  |  |
|  | NAPOMENA: Materijal posjeduje naručitelj. Ugrađeni materijal ne smije sadržavati sitne čestice. U jediničnu cijenu uključen samo rad. |  |  |  |  |
|  | UKUPNO B.1. Nasipavanje plaže „Zastup“ – dužina nasipavanja 75 m1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO B. NASIPAVANJE PLAŽA NA PODRUČJU K.O. SPLITSKA |  |  |  |  |
| C. | NASIPAVANJE PLAŽA NA PODRUČJU K.O. SUPETAR |  |  |  |  |
| C.1. | Nasipavanje plaže „Vlačica“ od prvog mostića prema istoku – dužina nasipavanja 80 m1 |  |  |  |  |
| C.1.1. | Nabava i doprema riječnog kulira (oblutaka) veličine zrna 8 – 32 mm. Materijal se kao poluproizvod nudi na tržištu u trgovačkoj mreži građevinskog materijala. Materijal ne smije sadržavati sitnije čestice. Debljina sloja iznosi 30 cm. Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala. | m3 | 120,00 |  |  |
| C.1.2. | Istovar i planiranje dovezenog materijala čija prosječna debljina iznosi 30 cm. Planiranje izvesti na način da se formira sloj materijala ukupne širine 5 m od čega 2 m u moru. Obračun po metru kubnom istovarenog i isplaniranog materijala. | m3 | 120,00 |  |  |
|  | UKUPNO C.1. Nasipavanje plaže „Vlačica“ od prvog mostića prema istoku – dužina nasipavanja 80 m1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO C. NASIPAVANJE PLAŽA NA PODRUČJU K.O. SUPETAR |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A. + B. + C. |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA

(M.P.)

____________________

(potpis ovlaštene osobe)

Ponuditeljeva izjava da je upoznat sa odredbama iz Poziva na dostavu ponuda

_________________________________________________________________________,

(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupan po _______________________________________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)

kao ponuditelj u postupku nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar, evidencijski broj nabave E-BV 05/16, daje slijedeću

I Z J A V U

Ja ___________________________ iz ________________________________, osobna iskaznica br. ________________, izdana od _________________________________, kao ovlaštena osoba za zastupanje _________________________________________, izjavljujem da su mi poznate odredbe iz Poziva na dostavu ponuda, da iste prihvaćam i da ću izvršiti predmetnu nabavu u skladu s tim odredbama i za cijenu navedenu u ponudi.

U ______________, ____. __________ 2016. godine

M.P.             __________________________

(potpis ovlaštene osobe)

Ponuditeljeva izjava o izvršenom pregledu mjesta izvođenja radova koji su predmet nabave

______________________________

______________________________

______________________________

I Z J A V A

Ponuditelj izjavljuje da je obišao i detaljno pregledao lokacije izvođenja radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar, evidencijski broj nabave E-BV 05/15, da se je upoznao s postojećim cestama i ostalim prometnicama, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za dopremu građevinskih strojeva, vozila, opreme i materijala, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na dopremu izvođenje radova koji su predmet ove nabave, te da je Ponuda u cijelosti usklađena s prednjim navodima.

Ako Izvođač propusti utvrditi sve podatke koji utječu na izvođenje radova koji su predmet ove nabave to ga neće osloboditi bilo koje odgovornosti rizika za izvedbu radova.

U ______________, ___.__________ 2016. godine

M.P.               _________________________

(potpis ovlaštene osobe)

Ponuditeljeva izjava o solidarnoj odgovornosti

Sukladno uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti evidencijski broj: E-BV 05/16, gospodarski subjekti udruženi u zajednicu ponuditelja daju

IZJAVU O SOLIDARNOJ ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA

kojom izjavljujemo da:

1. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:________________________________________

Adresa:___________________________________________________________________

MB: _____________ OIB: ____________________________ Telefon: _________________

Telefaks: ____________________________  e-mail: _______________________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _________________________________________

2. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:________________________________________

Adresa:___________________________________________________________________

MB: _____________ OIB: ____________________________ Telefon: _________________

Telefaks: ____________________________ e-mail: _______________________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _________________________________________

3. Naziv i sjedište gospodarskog subjekta:________________________________________

Adresa:___________________________________________________________________

MB: ____________ OIB: ___________________________ Telefon: ___________________

Telefaks: ____________________________ e-mail: _______________________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe: _________________________________________

kao članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaramo Naručitelju za uredno ispunjenje ugovora o javnim radovima u slučaju odabira naše ponude.

U _______________, ____.  ___________ 2016. godine.

Članovi zajednice ponuditelja:

(upisati ime, prezime i funkciju ovlaštenih osoba za zastupanje)

1. ______________________________                             ___________________________

M.P.               	           (potpis)

2. ______________________________                             ___________________________

M.P. 		           (potpis)

3. ______________________________                             ___________________________

M.P. 		           (potpis)

Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja ugovora o javnim radovima dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice sa vrijednošću od najmanje 10% ugovorene ukupne cijene (sa PDV-om)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupan po _________________________________________________________

___________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa  i OIB ovlaštene osobe)

kao ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave bagatelne vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnim radovima s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar, evidencijski broj nabave E-.BV 05/16, daje slijedeću

I Z J A V U

Ja ______________________ iz ______________________________, osobna iskaznica br.

__________________________, izdana od ________________________, osoba ovlaštena

za zastupanje ________________________________________, izjavljujem da ću u slučaju

sklapanja ugovora o javnim radovima s naručiteljem za izvođenje radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar, u roku od 8 (osam) dana od potpisivanja ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice popunjene i ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12), a koja će svojom vrijednošću pokriti najmanje 10% ugovorene ukupne cijene (sa PDV-om), a sve s rokom valjanosti za 60 dana dužim od ugovorenog roka.

U _____________________, _____. _________ 2016. godine

M.P.               __________________________

(potpis ovlaštene osobe)

OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE

_________________________________

_________________________________

_________________________________

GRAD SUPETAR

21400     S U P E T A R

Vlačica br. 5

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika

__________________________________________________________________________

(ime i prezime)

__________________________________________________________________________

(dan, mjesec, godina i mjesto rođenja)

na radnom mjestu___________________________________________________________

naziv radnog mjesta)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnim radovima sa najpovoljnijim ponuditeljam za izvođenje radova na nasipavanju plaža „Mutnik“, „Plitka punta“ i „Gumanca“ u k.o. Mirca, plaže „Zastup“ u k.o. Splitska i plaže „Vlačica“ u k.o. Supetar, evidencijski broj nabave: E-BV 05/16, koje će se održati 24. veljače 2016. godine (srijeda) u 10:30 sati u prostorijama Grada Supetra, Gradska vijećnica, Vlačica br. 5, Supetar.

U _________________, ___. __________ 2016. godine

M. P.       ______________________________

(potpis odgovorne osobe)