I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini
(usklađeno sa završnim računom Proračuna Grada Supetra za 2025. godinu)
materijal za 08. sjednicu GVGS zakazanu za 08.06.2026.g

Na temelju članka 4. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 18/24.) i članka 46., stavak 3., podstavak 30. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 09/09., 04/13., 03/14., 19/15 i 04/21.), a sukladno odredbi članka 28. i članka 30. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 04/13. i 03/14.), te u svezi sa odredbom članka 74. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20.), gradonačelnica Grada Supetra, Gradskom vijeću Grada Supetra podnosi 


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Supetra 
za 2025. godinu 

1. UVOD

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini donijelo je Gradsko vijeće Grada Supetra na 32. sjednici održanoj dana 19. studenog 2024. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 18/24.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od 1.191.340,00 eura.

U sklopu izrade I. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Supetra na 34. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 2/25.), program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra nije mijenjan te su zadržani programski rashodi od 1.191.340,00 eura.

U sklopu izrade II. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu  kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Supetra na 36. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 6/25.) program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini nije mijenjan te su zadržani programski rashodi iz prethodnih izmjena od 1.191.340,00 eura.

Naprijed navedeni program je završno mijenjan u sklopu izrade III. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu te je novi Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini (dalje u tekstu: Program) Gradsko vijeće Grada Supetra donijelo na 3. sjednici održanoj dana 27. listopada 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 14/25.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od 1.122.570,00 eura.

2. REALIZACIJA PROGRAMA
U odnosu na polazišta u konačnici važećeg Programa, a sukladno podatcima po Završnom računu (izvršenju Proračuna Grada Supetra) za 2025. godinu ostvarenje planiranih prihoda za izvršenje programa odnosno zbirnih rashoda po pojedinim grupama Programa je slijedeće: 

	
	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	Indeks izvršenja

	
	PRIHODI I PRIMICI
	
	
	

	04
	KOMUNALNA NAKNADA
	430.000,00
	286.213,24
	0,67

	04
	NAKNADE ZA KONCESIJU 
	220.000,00
	46.532,15
	0,21

	01
	PRORAČUN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (prihodi od najma javnih površina, zakupa poslovnih prostora, porez na kuće za odmor i ostalo)
	381.000,00
	365.802,27
	0,96

	01
	UGOVORI NAKNADE I DRUGI IZVORI PROPISANI POSEBNIM ZAKONOM (boravišne pristojbe, naknada za zauzeta eksploatacijska polja, naknada za uporabu pomorskog dobra i slično). 
	91.570,00
	400.837,88
	4,38

	05
	DONACIJE, POMOĆI
	0,00
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	1.122.570,00
	1.099.385,54
	0,98



	
	RASHODI
	Izvor
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	Ind.
Izvrš.
	Izvor 01.
	Izvor 04.
	Izvor 05.

	T203001:   
	Čišćenje javnih površina
	01,04
	491.500,00
	491.056,83
	1,00

	61.500,00
	429.556,83
	0,00

	T203008:
	Čišćenje divljih deponija
	04
	500,00
	323,70
	0,65
	0,00
	323,70
	0,00

	T202028:
	Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš
	01
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	T203003:   
	Hortikulturno održavanje postojećih javnih površina
	04
	94.712,50
	90.011,87
	0,95
	0,00
	90.011,87
	0,00

	T203004:   
	Uređenje parkova
	04
	25.200,00
	15.086,15
	0,60
	0,00
	15.086,15
	0,00

	A201010:   
	Utrošena voda
	01
	38.700,00
	41.670,48
	1,08
	41.670,48
	0,00
	0,00

	K204001:   
	Čišćenje plaža
	04
	58.200,00
	62.009,04
	1,07
	0,00
	62.009,04
	0,00

	T203002:   
	Redovno održavanje javnih površina (trgovi, šetnice, pločnici, javna stubišta)
	01,04
	52.600,00
	68.866,88
	1,31
	45.297,88
	23.569,00
	0,00

	K204002:   
	Uređenje plaža i najam kabina za presvlačenje
	01
	43.695,00
	39.661,22
	0,91
	39.661,22
	0,00
	0,00

	A108001:
	Održavanje sportskih igrališta
	01
	23.700,00
	23.107,98
	0,98
	23.107,98
	0,00
	0,00

	A108008:
	Održavanje dječjih igrališta
	01
	13.000,00
	6.670,98
	0,51
	6.670,98
	0,00
	0,00

	T110001:
	Održavanje okoliša javnih zgrada
	01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	T201013: 
	Održavanje hidrantske mreže
	04
	2.500,00
	657,29
	0,26
	0,00
	657,29
	0,00

	K202012:
	Održavanje javnih WC-a
	01
	5.000,00
	3.853,79
	0,77
	3.853,79
	0,00
	0,00

	T201008:
	Najam ekoloških wc-a i čišćenje
	01
	23.375,00
	31.720,27
	1,36
	31.720,27
	0,00
	0,00

	K207001
	Označavanje ulica i postava kućnih brojeva
	01
	900,00
	600,19
	0,67
	600,19
	0,00
	0,00

	K205001:
	Prometna zaštita i oprema
	04
	18.250,00
	25.119,38
	1,38
	0,00
	25.119,38
	0,00

	T111020
	Održavanje autobusnih čekaonica i videonadzora
	01
	6.500,00
	8.010,07
	1,23
	8.010,07
	0,00
	0,00

	T201004:   
	Održavanje nerazvrstanih cesta – ulica  (održavanje ulica u naselju) 
	04
	51.000,00
	1.300,30
	0,03
	0,00
	1.300,30
	0,00

	T201004:   
	Održavanje nerazvrstanih cesta – ulica (održavanje poljskih putova – izvan naselja)
	01
	10.000,00
	3.689,12
	0,37
	3.689,12
	0,00
	0,00

	T201016:   
	Tekuće održavanje oborinskih kanala
	04
	8.800,00
	2.973,25
	0,34
	0,00
	2.973,25
	0,00

	T201001:   
	Javna rasvjeta – električna energija
	01
	71.500,00
	76.807,59
	1,07
	76.807,59
	0,00
	0,00

	T201002:   
	Održavanje javne rasvjete
	04
	23.000,00
	23.988,13
	1,04
	0,00
	23.988,13
	0,00

	T201006:   
	Prigodno kićenje grada i mjesta
	01
	15.150,00
	23.901,67
	1,58
	23.901,67
	0,00
	0,00

	K202004:
	Održavanje groblja
	01
	6.000,00
	4.114,22
	0,69
	4.114,22
	0,00
	0,00

	T201005:
	Deratizacija, dezinsekcija i tretiranje protiv palmine pipe
	04
	33.287,50
	54.185,14
	1,63
	0,00
	54.185,14
	0,00

	T201009:   
	Ostali komunalni poslovi (zdravstvene i veterinarske usluge)
	01
	5.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO RASHODI:
	
	1.122.570,00
	1.099.385,54
	0,98
	370.605,46
	728.780,08
	0,00






3. ZAKLJUČAK

Zbirni razdjel planiranih i ostvarenih troškova po proračunskim subjektima (Jedinstveni upravni odjel i naselja) je slijedeći

	
	PLANIRANO
	IZVRŠENO
	%

	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
	5.500,00
	0,00
	0,00

	SUPETAR
	753.975,00
	785.494,86
	104,18

	MIRCA
	145.175,00
	122.948,14
	84,69

	SPLITSKA
	152.920,00
	138.143,33
	90,34

	ŠKRIP
	65.000,00
	52.799,21
	81,23

	UKUPNO
	1.122.570,00
	1.099.385,54
	97,93




[bookmark: _GoBack]Niska realizacija po pojedinim stavkama rezultat je nedovoljnih kapaciteta pojedinih  ugovorenih izvoditelja što se očituje po većem broju planiranih a neizvršenih naloga preko GIS sustava. 

U cjelini gledano može se reći kako je i pored svih problema, kako organizacijskih,  ustrojstvenih i financijskih, predmetni Program uspješno izvršen tijekom 2025. godine.

						

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

							Danijela Kirigin, dipl.iur.

KLASA: 400-06/26-01/03
URBROJ: 2181-11-01/01-26-01


Supetar, 01.06. 2026. godine


2

