Na temelju članka 4. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 18/24.) i članka 46., stavak 3., podstavak 30. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 09/09., 04/13., 03/14., 19/15 i 04/21.), a sukladno odredbi članka 28. i članka 30. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 04/13. i 03/14.), te u svezi sa odredbom članka 74. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20.), gradonačelnica Grada Supetra, Gradskom vijeću Grada Supetra podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Grada Supetra

za 2025. godinu

1. UVOD

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini donijelo je Gradsko vijeće Grada Supetra na 32. sjednici održanoj dana 19. studenog 2024. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 18/24.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od 1.191.340,00 eura.

U sklopu izrade I. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Supetra na 34. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 2/25.), program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra nije mijenjan te su zadržani programski rashodi od 1.191.340,00 eura.

U sklopu izrade II. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu  kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Supetra na 36. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 6/25.) program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini nije mijenjan te su zadržani programski rashodi iz prethodnih izmjena od 1.191.340,00 eura.

Naprijed navedeni program je završno mijenjan u sklopu izrade III. rebalansa proračuna Grada Supetra za 2025. godinu te je novi Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2025. godini (dalje u tekstu: Program) Gradsko vijeće Grada Supetra donijelo na 3. sjednici održanoj dana 27. listopada 2025. godine („Službeni glasnik Grada Supetra“ broj 14/25.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od 1.122.570,00 eura.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

U odnosu na polazišta u konačnici važećeg Programa, a sukladno podatcima po Završnom računu (izvršenju Proračuna Grada Supetra) za 2025. godinu ostvarenje planiranih prihoda za izvršenje programa odnosno zbirnih rashoda po pojedinim grupama Programa je slijedeće:

|  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO | Indeks izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIHODI I PRIMICI |  |  |  |
| 04 | KOMUNALNA NAKNADA | 430.000,00 | 286.213,24 | 0,67 |
| 04 | NAKNADE ZA KONCESIJU | 220.000,00 | 46.532,15 | 0,21 |
| 01 | PRORAČUN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (prihodi od najma javnih površina, zakupa poslovnih prostora, porez na kuće za odmor i ostalo) | 381.000,00 | 365.802,27 | 0,96 |
| 01 | UGOVORI NAKNADE I DRUGI IZVORI PROPISANI POSEBNIM ZAKONOM (boravišne pristojbe, naknada za zauzeta eksploatacijska polja, naknada za uporabu pomorskog dobra i slično). | 91.570,00 | 400.837,88 | 4,38 |
| 05 | DONACIJE, POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 1.122.570,00 | 1.099.385,54 | 0,98 |

|  | RASHODI | Izvor | PLANIRANO | IZVRŠENO | Ind. Izvrš. | Izvor 01. | Izvor 04. | Izvor 05. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T203001: | Čišćenje javnih površina | 01,04 | 491.500,00 | 491.056,83 | 1,00 | 61.500,00 | 429.556,83 | 0,00 |
| T203008: | Čišćenje divljih deponija | 04 | 500,00 | 323,70 | 0,65 | 0,00 | 323,70 | 0,00 |
| T202028: | Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T203003: | Hortikulturno održavanje postojećih javnih površina | 04 | 94.712,50 | 90.011,87 | 0,95 | 0,00 | 90.011,87 | 0,00 |
| T203004: | Uređenje parkova | 04 | 25.200,00 | 15.086,15 | 0,60 | 0,00 | 15.086,15 | 0,00 |
| A201010: | Utrošena voda | 01 | 38.700,00 | 41.670,48 | 1,08 | 41.670,48 | 0,00 | 0,00 |
| K204001: | Čišćenje plaža | 04 | 58.200,00 | 62.009,04 | 1,07 | 0,00 | 62.009,04 | 0,00 |
| T203002: | Redovno održavanje javnih površina (trgovi, šetnice, pločnici, javna stubišta) | 01,04 | 52.600,00 | 68.866,88 | 1,31 | 45.297,88 | 23.569,00 | 0,00 |
| K204002: | Uređenje plaža i najam kabina za presvlačenje | 01 | 43.695,00 | 39.661,22 | 0,91 | 39.661,22 | 0,00 | 0,00 |
| A108001: | Održavanje sportskih igrališta | 01 | 23.700,00 | 23.107,98 | 0,98 | 23.107,98 | 0,00 | 0,00 |
| A108008: | Održavanje dječjih igrališta | 01 | 13.000,00 | 6.670,98 | 0,51 | 6.670,98 | 0,00 | 0,00 |
| T110001: | Održavanje okoliša javnih zgrada | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T201013: | Održavanje hidrantske mreže | 04 | 2.500,00 | 657,29 | 0,26 | 0,00 | 657,29 | 0,00 |
| K202012: | Održavanje javnih WC-a | 01 | 5.000,00 | 3.853,79 | 0,77 | 3.853,79 | 0,00 | 0,00 |
| T201008: | Najam ekoloških wc-a i čišćenje | 01 | 23.375,00 | 31.720,27 | 1,36 | 31.720,27 | 0,00 | 0,00 |
| K207001 | Označavanje ulica i postava kućnih brojeva | 01 | 900,00 | 600,19 | 0,67 | 600,19 | 0,00 | 0,00 |
| K205001: | Prometna zaštita i oprema | 04 | 18.250,00 | 25.119,38 | 1,38 | 0,00 | 25.119,38 | 0,00 |
| T111020 | Održavanje autobusnih čekaonica i videonadzora | 01 | 6.500,00 | 8.010,07 | 1,23 | 8.010,07 | 0,00 | 0,00 |
| T201004: | Održavanje nerazvrstanih cesta – ulica (održavanje ulica u naselju) | 04 | 51.000,00 | 1.300,30 | 0,03 | 0,00 | 1.300,30 | 0,00 |
| T201004: | Održavanje nerazvrstanih cesta – ulica (održavanje poljskih putova – izvan naselja) | 01 | 10.000,00 | 3.689,12 | 0,37 | 3.689,12 | 0,00 | 0,00 |
| T201016: | Tekuće održavanje oborinskih kanala | 04 | 8.800,00 | 2.973,25 | 0,34 | 0,00 | 2.973,25 | 0,00 |
| T201001: | Javna rasvjeta – električna energija | 01 | 71.500,00 | 76.807,59 | 1,07 | 76.807,59 | 0,00 | 0,00 |
| T201002: | Održavanje javne rasvjete | 04 | 23.000,00 | 23.988,13 | 1,04 | 0,00 | 23.988,13 | 0,00 |
| T201006: | Prigodno kićenje grada i mjesta | 01 | 15.150,00 | 23.901,67 | 1,58 | 23.901,67 | 0,00 | 0,00 |
| K202004: | Održavanje groblja | 01 | 6.000,00 | 4.114,22 | 0,69 | 4.114,22 | 0,00 | 0,00 |
| T201005: | Deratizacija, dezinsekcija i tretiranje protiv palmine pipe | 04 | 33.287,50 | 54.185,14 | 1,63 | 0,00 | 54.185,14 | 0,00 |
| T201009: | Ostali komunalni poslovi (zdravstvene i veterinarske usluge) | 01 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO RASHODI: |  | 1.122.570,00 | 1.099.385,54 | 0,98 | 370.605,46 | 728.780,08 | 0,00 |

3. ZAKLJUČAK

Zbirni razdjel planiranih i ostvarenih troškova po proračunskim subjektima (Jedinstveni upravni odjel i naselja) je slijedeći

|  | PLANIRANO | IZVRŠENO | % |
| --- | --- | --- | --- |
| JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPETAR | 753.975,00 | 785.494,86 | 104,18 |
| MIRCA | 145.175,00 | 122.948,14 | 84,69 |
| SPLITSKA | 152.920,00 | 138.143,33 | 90,34 |
| ŠKRIP | 65.000,00 | 52.799,21 | 81,23 |
| UKUPNO | 1.122.570,00 | 1.099.385,54 | 97,93 |

Niska realizacija po pojedinim stavkama rezultat je nedovoljnih kapaciteta pojedinih  ugovorenih izvoditelja što se očituje po većem broju planiranih a neizvršenih naloga preko GIS sustava.

U cjelini gledano može se reći kako je i pored svih problema, kako organizacijskih,  ustrojstvenih i financijskih, predmetni Program uspješno izvršen tijekom 2025. godine.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Danijela Kirigin, dipl.iur.

KLASA: 400-06/26-01/03

URBROJ: 2181-11-01/01-26-01

Supetar, 01.06. 2026. godine